# حالة Workflows — نظام ماجد كرف

الحساب / Location: jo8GkEPOGeRVWN5khioH تاريخ القراءة: 2026-09-01 المصدر: قائمة Workflows الحيّة في GHL.

## الملخص

- الظاهر في القائمة: 18 Workflow.

- منشور (Published): 3.

- Draft: 10.

- الحالة غير معروضة في صف GHL: 5 (Workflows أقدم؛ لا أفترض أنها منشورة أو Draft).

- يظهر في القائمة أيضاً: Needs review (2).

## Workflows الخاصة بمسار المطابقة

| Workflow | الحالة الحالية | Total enrolled | Active enrolled | آخر تحديث | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 — Buyer Matching Entry & Validation | Draft | 0 | 0 | Aug 29 2026, 11:17 PM | نسخة أولى |
| W1 — Buyer Matching Entry & Validation | Draft | 0 | 0 | Aug 29 2026, 11:31 PM | نسخة ثانية مكررة بالاسم |
| W2 — Project Matching | Published | 11 | 0 | Aug 31 2026, 11:17 PM | الـWorkflow الحي للمطابقة |
| W3 — Stock Onboarding | Draft | 0 | 0 | Aug 18 2026, 8:56 PM | ليس باسم W3 — Options Delivery & Nurture |

### ما لا يظهر حالياً في الحساب بأسماء البناء المتفق عليها

لا تظهر Workflows منفصلة بالأسماء التالية في القائمة الحالية:

- W3 — Options Delivery & Nurture

- W4 — Customer Response

- W5 — Availability Verification

- W6 — Viewing & Human Handoff

## كل الـWorkflows الظاهرة

| الاسم | الحالة | Total enrolled | Active enrolled | آخر تحديث | تاريخ الإنشاء |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broker | غير معروضة | — | — | Aug 10 2026, 5:40 AM | Aug 10 2026, 5:40 AM |
| Nurture Running | غير معروضة | — | — | Aug 29 2026, 6:33 PM | Aug 29 2026, 6:33 PM |
| oppurtunities fields | غير معروضة | — | — | May 04 2026, 8:58 PM | May 04 2026, 8:57 PM |
| social media | غير معروضة | — | — | Jun 24 2026, 2:50 PM | Jun 24 2026, 2:50 PM |
| tags | غير معروضة | — | — | May 05 2026, 8:18 AM | May 05 2026, 8:18 AM |
| (Project) New Workflow : 1788045824421 | Draft | 0 | 0 | Aug 30 2026, 2:23 AM | Aug 30 2026, 2:23 AM |
| Lead Classification Engine | Draft | 0 | 0 | May 04 2026, 8:21 PM | May 04 2026, 8:07 PM |
| New Workflow : 1779379959344 | Draft | 0 | 0 | May 22 2026, 4:09 AM | May 21 2026, 7:12 PM |
| New Workflow : 1779413918171 | Draft | 0 | 0 | May 22 2026, 12:50 PM | May 22 2026, 4:38 AM |
| New Workflow : 1782304039803 | Draft | 0 | 0 | Aug 18 2026, 8:09 PM | Jun 24 2026, 3:27 PM |
| Save Project Record | Draft | 0 | 0 | Aug 17 2026, 2:41 PM | Aug 17 2026, 8:55 AM |
| W1 — Buyer Matching Entry & Validation | Draft | 0 | 0 | Aug 29 2026, 11:17 PM | Aug 29 2026, 7:35 PM |
| W1 — Buyer Matching Entry & Validation | Draft | 0 | 0 | Aug 29 2026, 11:31 PM | Aug 29 2026, 11:17 PM |
| W2 — Project Matching | Published | 11 | 0 | Aug 31 2026, 11:17 PM | Aug 29 2026, 11:32 PM |
| W3 — Stock Onboarding | Draft | 0 | 0 | Aug 18 2026, 8:56 PM | Aug 18 2026, 8:05 PM |
| agent Reception | Published | 15,793 | 1 | Jun 03 2026, 6:30 PM | May 13 2026, 9:15 PM |
| first contact | Published | 14,506 | 0 | May 07 2026, 8:21 AM | May 05 2026, 8:18 AM |
| خيار ٢ | Draft | 276 | 0 | May 21 2026, 6:57 PM | May 03 2026, 8:04 PM |

## نتيجة عملية سريعة

المكوّن المبني والفعّال حالياً من مسار المطابقة هو W2 — Project Matching. قبل تشغيل المسار كاملاً على عملاء حقيقيين، يلزم حسم نسخة W1 التي ستعتمد ثم بناء/تسمية W3–W6 وفق المعمارية المتفق عليها.

نظام ماجد كرف — Location jo8GkEPOGeRVWN5khioH · المصدر: Archive/chatGPT/WORKFLOWS_STATUS_2026-09-01.md