# سجل بناء نظام ماجد — Build Log (حساب حي)

سجل الإجراءات المنفّذة فعلياً على حساب GHL (Location jo8GkEPOGeRVWN5khioH). كل جلسة تقرأ هذا قبل أي عمل.

## 2026-08-30 — الدفعة الآمنة (إضافة + توحيد، بلا حذف)

| # | الإجراء | الكائن | المفتاح | المعرّف / تفاصيل |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | إنشاء District Slug (SINGLE_OPTIONS، 41 قيمة slug) | Projects | custom_objects.projects.district_slug | Pqjpw3ZpPDVgtCjlH0i6 · مجلد Location |
| 2 | إنشاء District Slug (SINGLE_OPTIONS، 41 قيمة slug) | Property | custom_objects.property.district_slug | aEDTvBLv6qyDWzttDzla · مجلد Property Info |
| 3 | إنشاء Rejected Project IDs (LARGE_TEXT) | Opportunity | opportunity.rejected_project_ids | izTmQRXeuECtQBavuWdg |
| 4 | إنشاء 5+1 Starting Price (MONETORY) + USD (NUMERICAL) | Projects | custom_objects.projects.price_5plus1 · price_5plus1_usd | مجلد Pricing & Starting Prices |
| 5 | توحيد client_goal إلى 4 قيم صغيرة + ترحيل فرصة | Opportunity | opportunity.client_goal | حذف Investment/Housing/Mixed · رحّلت الفرصة 4f231ERjhr4kzCCIJYiK |

## 2026-08-30 — تعبئة district_slug على السجلات الموجودة (Backfill)

| الكائن | المُعبّأ | الباقي فارغ | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- |
| Projects | 368 / 368 ✅ | 0 | تطابق 100% عبر خريطة تحويل (district نص حر → slug)، عولجت الأخطاء الإملائية (Sariyer/Sarıyer, Kadikoy/Kadıköy, Silivri/Siliviri, Eyüpsultan/Eyyüpsultan) والأحياء (Göktürk→eyupsultan, Topkapı→fatih, Halkalı→kucukcekmece) |
| Property | 6 / 327 ✅ | 321 | الـ321 location فيها فارغ أصلاً (وحدات بروكر قديمة ناقصة) — مؤجّلة |

النتيجة: جسر المنطقة مكتمل ومملوء عبر Opportunity ↔ Projects ↔ Property. المطابقة الجغرافية جاهزة.

## 2026-08-31 — تنظيم حقول Opportunity: فولدرات + كونديشن رولز

### الفولدرات (عبر API، 34/34 نقل ناجح، بلا حذف — بس parentId تغيّر)

| المجلد | الاسم | ID | العدد |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 🎯 معايير المطابقة | 2P9mZbK7b7URuJ7TSalf | 10 |
| B | 📊 نتائج المطابقة والتتبّع | cG72mCqs5xybokCmFbpZ | 9 |
| C | 💼 الصفقة والمالية | rldOFxgzJLKABDQIX449 | 14 |
| D | 🗄️ Legacy | 7XFd5yC9mUVa8DdYqCpg | 1 (budget القديم) |

### الكونديشن رولز (عبر البراوزر — ميزة UI، مش مدعومة بالـcustomFields API)

| # | الشرط | يظهر |
| --- | --- | --- |
| 1 | client_goal = citizenship | client_needs_citizenship |
| 2 | client_goal = residence | client_needs_residence |
| 3 | property_source = Resale | property_name + property_developer + property_preferred_project |
| 4 | match_found = Yes | Next Match ID/Name/Type/District/Area |
| 5 | match_found = Yes | Next Match Price (قاعدة منفصلة — حد المنصة 5 outcomes/قاعدة) |
| 6 | Status = Lost | Lost reason (قديمة، ما انلمست) |

معلّق: القاعدة 7 (client_installment = yes) — ما في حقل تفاصيل تقسيط على Opportunity نظهره؛ مؤجّلة لحين إضافة حقل (دفعة أولى/عدد أقساط).

## 2026-08-31 — إصلاح محدّث الأسعار majed-price-updater (Binance → Frankfurter/TCMB)

- المصدر الجديد: https://api.frankfurter.dev/v2/rate/USD/TRY?providers=TCMB (بدون API key، سعر رسمي من البنك المركزي التركي). يُجلب طازجاً قبل أي قراءة/كتابة.

- الحمايات: نطاق منطقي [5..200]؛ إذا فشل السعر → توقف كامل بلا كتابة وبلا مسح؛ لا كتابة صفر؛ التحويل USD = TRY ÷ rate فقط للأنواع التي لها TRY.

- Dry Run: سعر 48.08985 (تاريخ 28 آب، آخر يوم عمل)، قرأ 368 مشروع + 323 عقار، 0 كتابة، 0 أخطاء (تحقّق حسابي 100%).

- اختبار مشروع واحد: Kılıç Life Residence (6a91bc3ecda730d348d3492d) — 1+1/2+1/3+1 انكتبوا (440,414 / 556,788 / 705,264)، الفارغ ضل فارغ، حقول التتبّع تحدّثت، dryRun رجع مقفول.

- التشغيل الكامل: 368 مشروع مقروء · 62 عندهن TRY قابل للتحويل · 62/62 تحدّثوا USD ✅ (دفعة 1: 41، دفعة 2: 21، صفر فشل). الـ21 وقفوا أول مرة بسبب حد اتصالات Cloudflare/تشغيل — حُلّوا بدفعة ثانية بلا إعادة كتابة الـ41.

- بعد التشغيل: dryRun اليدوي رجع مقفول (الكرون وحده يكتب)، انضاف سقف 40 تحديث/دورة لتفادي حد Cloudflare.

- مفاتيح مهمة: حقل الأرض = price_land_sqm_usd. النسخة النشطة الأخيرة cb44061a (ثم نسخة الإقفال النهائية).

- ⚠️ معلّق للتحقق: الجلسة المنفّذة ضربت حد استخدامها أثناء حفظ الجدولة → غير مؤكّد إن Cron 0 6 * * 1-5 (أيام العمل) انحفظ فعلاً أو ضل 0 * * * * (كل ساعة). لازم فحص الـcron أول جلسة.

## 2026-08-31 — تحديث محرّك المطابقة majed-project-matching (district → district_slug) — نُشِر ✅

- التغيير الجوهري: المطابقة الجغرافية صارت على district_slug (المفتاح الموحّد) بدل district النص الحر / city_side.

- قاعدة المطابقة الجديدة (helper `locationMatches`):

  - طلب "جانب كامل" (european_side/asian_side) → يطابق أي سجل على نفس الجانب عبر city_side (helper sideSlug: يفهم european/asian/avrupa/anadolu) أو سلاگ الجانب.

  - طلب "حي محدّد" → يطابق فقط السجل الذي district_slug = الحي المطلوب.

- fallback آمن (helper `recordSlug`): إن كان district_slug فارغاً على السجل → يُشتقّ سلاگ من الحقول النصية القديمة (district/neighborhood للمشاريع، location للعقار) → الـ321 عقار غير المعبّأة تظل تشتغل.

- إصلاح باگ في `canonicalLocation`: كان /[0300-036f]/ (يشيل الأرقام 0-3 و6 وحرف f — مثال: fatih→atih) → صحّح إلى نطاق علامات التشكيل NFD الصحيح. كان مخفياً لأنه ينطبّق على الطرفين بالتساوي.

- المخرجات: انضاف district_slug (لكل خيار) وlocation_slug (للـresponse)؛ حقل district صار للعرض (الحي النصي إن وُجد، وإلا السلاگ).

- النسخة: health version من 2.0.0 → 3.0.0. باقي المنطق (أسعار USD، أرخص 2، الأهلية citizenship/residence، sent_ids، associations، pagination) بلا تغيير.

- اختبار محلي (Node): سيناريوهات نجحت كلها — حي محدّد (تركي Başakşehir + سلاگ)، fatih بعد الإصلاح، جانب كامل european_side مع سجل عنده city_side فقط (slug فارغ)، asian_side، Sold مستبعد، fallback نص قديم Kadıköy، استبعاد المُرسل سابقاً، ترتيب تصاعدي بالسعر.

- ✅ الحالة: نُشِر وشغّال. انلصق الكود بمحرّر Cloudflare وانعمل Deploy (النسخة النشطة da81db20، بلا أخطاء). /health رجّع version: "3.0.0". ما في متغيّرات Worker جديدة مطلوبة.

## 2026-08-31 — اختبار المحرّك على HighLevel (W2 — Project Matching)

- الويبهوك سليم: W2 (12312c5d-8cdf-48de-a621-6557e0a6b4f3) → فرع PROJECT → "#1 Call Majed Project Matching Engine" = Custom Webhook POST على .../match، Bearer Token = "Majed Matching Webhook Secret V2"، والـbody فيه {{opportunity.id}} · {{opportunity.budget_max}} · {{opportunity.budget_currency}} · {{opportunity.property_location_interest}} · {{opportunity.property_type}} … — الإعداد صحيح. (W2 لسا Draft.)

- الاتصال + الكود الجديد شغّالين: الويبهوك بيوصل للـworker والكود الجديد بيرد؛ رجّع خطأ التحقّق الجديد "budget_max must be greater than zero" — دليل إنه v3.0.0 بيستقبل ويتحقّق صح.

- ⚠️ حاجز اختبار Test-workflow: مود "Test workflow" بـGHL **ما بيعبّي متغيّرات {{opportunity.*}}** (بيعبّي {{contact.*}} بس). حتى بعد ما عبّينا فرصة كونتاكت الاختبار (Sema / vyJzo7zOOoCLkMLJGrFI) بـeuropean_side · investment · 2+1 · USD · 1,000,000 وحفظناها فعلاً، ضل التشغيل التجريبي يبعت budget_max فاضي → خطأ تحقّق. الكود سليم؛ الحاجز بمود الاختبار.

- للتحقق النهائي (MATCHED حقيقي): تشغيل عبر تريغر حقيقي (نقل فرصة لمرحلة "Active — Nurture Running") على W2 منشور (Publish) — وقتها تتعبّى {{opportunity.*}} وترجع المطابقة. (بديل تشخيصي: تأكيد إن مفتاح حقل الميزانية فعلاً budget_max.)

- تعديلات اختبار مؤقتة على كونتاكت اختبار (`vyJzo7zOOoCLkMLJGrFI`): اسم العائلة صار "MatchTest" (للتمييز بالقائمة)، وفرصته تعبّت بمعايير اختبار (european_side/2+1/USD/1M). ممكن ترجيعها.

## القرارات المثبّتة أثناء البناء

- إرسال عقار واحد لكل دورة (لا اثنين) → استعمال حقول next_match_* الموجودة، لا حاجة لـOption 1/2.

- Projects = مشاريع الشركة (استيراد من emlakplatform، مصدر أساسي) · Property = وحدات البروكر (ثانوي/Resale فقط).

- الحساب الحالي يُنظَّف ويُصلَّح (لا حساب جديد؛ نُبقي الموجود). ترتيب: إضافة → توحيد → تجميد → حذف (الأخير بعد Export).

- client_goal = investment/housing/citizenship/residence حصراً.

- كونديشن رولز الـOpportunity = ميزة UI فقط (الـAPI لا يقراها ولا يكتبها) → تُبنى بالبراوزر. حد المنصة = 5 outcomes لكل قاعدة.

- محدّث الأسعار: مصدر الصرف Frankfurter/TCMB · جدولة أيام العمل · سقف 40 تحديث/دورة.

- محرّك المطابقة: المفتاح الجغرافي الرسمي = district_slug (مع fallback نصي للسجلات غير المعبّأة) · الجانب الكامل عبر city_side · النسخة النشطة da81db20 (v3.0.0).

## ⏭️ الناقص قبل مطابقة شغّالة end-to-end

- ✅ ~~تعبئة district_slug~~ — تمّت (368 + 6).

- ✅ ~~تنظيم حقول Opportunity (فولدرات + كونديشن)~~ — تمّت (31 آب).

- ✅ ~~محدّث الأسعار (Frankfurter/TCMB)~~ — تمّت، 62/62 USD معبّاية (31 آب). متبقّي: تأكيد حفظ الـcron.

- 🟢 محرّك المطابقة (majed-project-matching) — نُشِر وشغّال (v3.0.0، district_slug، /health مؤكّد). ⚠️ اختبار end-to-end على GHL بانتظار تشغيل عبر تريغر حقيقي (W2 منشور) لأن Test-workflow ما بيعبّي {{opportunity.*}}.

- تجميد/حذف الحقول المكرّرة المتبقية (بعد Export): Opportunity agency_contact مكرر · Property unit_price legacy + project_name_text.

- الـ321 عقار Property بلا منطقة — تنظيف/تعبئة لاحقاً.

- استيراد emlak لمشاريع جديدة (لاحقاً؛ الموجود = المخزون الحالي).

ملاحظة تنفيذ: الخطوتان 3 و4 تعديلات على كود Cloudflare Workers (majed-price-updater · majed-project-matching)، وليست عمليات حقول GHL.

## 2026-09-01 — تحقّق حيّ من W1/W2 + حسم الكرون (عبر GHL API)

W2 — Project Matching: published v10. أول MATCHED حقيقي موثّق على TEST — W2 Esenyurt 2+1 (63oh6ELZtHHN6AUsY2jX): match_found=Yes · Mavera Boutique · 232,768 USD · Başakşehir · 2+1 (ميزانية 500,000). المحرّك اشتغل صح عبر تريغر حقيقي.

W1: لسا نسختان draft (v2 d74c51f0… · v3 449a025b…) — التكرار لم يُحذف بعد. الحذف والنشر غير متاحين بالـAPI (لا endpoint) → يدوي بالواجهة.

سلامة الحقول: 14/14 حقل مطابقة موجود بأنواع صحيحة (match_found=RADIO Yes/No · next_match_price=NUMERICAL · sent_project_ids/rejected_project_ids=LARGE_TEXT). القوائم متسقة: property_type 15 قيمة · client_goal 4 قيم · property_location_interest سلاگات المناطق + الجانبان.

`sent_project_ids` فاضي على فرصة الاختبار — سليم، لأن كتابته مسؤولية W3 (غير مبني) لا W2.

### ✅ الكرون — تأكّد أنه يعمل (حُسم الحاجز رقم 2)

دليل مباشر من بيانات المشاريع: 40 مشروع يحملون usd_price_updated_at = 2026-09-01T06:00:45Z — أي الساعة 6:00 صباح اليوم (اثنين)، مطابق تماماً لـ0 6 * * 1-5، وبسعر صرف جديد 48.1165 (مقابل 48.08985 بتشغيل 31 آب). الكرون محفوظ وشغّال وسقف الـ40/دورة يعمل.

⚠️ لكن اكتُشف خلل: 61 مشروع يحملون usd_price_updated_at = 2099-01-01 (تاريخ مستقبلي وهمي، غالباً حارس sentinel من التشغيل اليدوي). الأثر: قاعدة «حدّث ما مضى عليه 48 ساعة» لن تعتبرها قديمة أبداً → هذه الـ61 لن تُحدَّث تلقائياً إطلاقاً وستتجمّد أسعارها على صرف 48.08985.

### تغطية المخزون (قراءة حيّة، 429 مشروع)

- district_slug معبّأ: 424/429 (99%) ✅

- سعر USD واحد على الأقل: 121/429 (28%) — أعلى من 62 السابقة، لكن 72% من المخزون ما زال خارج المطابقة.

- أكثر المناطق مخزوناً: basaksehir 46 · beylikduzu 33 · eyupsultan 27 · kagithane 26.

## 2026-09-02 — تصحيح موثّق: صلاحية الكتابة متاحة عبر MCP

ملخّص: التوثيق السابق كان يقول إن توكن ماجد readonly فقط. هذا غير صحيح. أُثبت عملياً أن التوكن يملك سكوب objects/record.write.

### الإعداد

أُضيف ghl-mcp على جهاز samah (لم يكن موجوداً إطلاقاً — الإصلاح السابق كان بسكوب /Users/mohammedelkasim، جهاز آخر):

claude mcp add --scope user --transport http ghl-mcp \

https://services.leadconnectorhq.com/mcp/anthropic/v2 \

--header "Authorization: Bearer pit-…" \

--header "locationId: jo8GkEPOGeRVWN5khioH"

نسخة احتياطية: ~/.claude.json.bak-20260902-*

### نتائج الفحص

| الفحص | النتيجة |
| --- | --- |
| search_operations / execute_operation | ✅ يعملان |
| list_locations | ⚠️ خطأ 500 dependencies are not configured — غير مؤثّر (اتصال بـlocation واحدة) |
| get-workflow (قراءة) | ✅ 200 — 50 workflow، مطابقة تماماً للحالة الموثّقة |
| `update-object-record` (كتابة) | ✅ 200 · `updated: true` |

### ⚠️ درس: dryRun لا يفحص الصلاحيات

execute_operation بـdryRun: true يُرجع success: true مع `authorizationVerified: false`. هذا يعني «الطلب مبني صح» فقط — لا يتواصل مع GHL ولا يتحقق من السكوب. لا يصلح كدليل على صلاحية الكتابة.

الفحص الصحيح المستخدَم: كتابة عديمة الأثر (no-op) — إعادة كتابة نفس القيمة الموجودة على سجل واحد. تُثبت السكوب دون تغيير أي بيانات.

سجل الفحص: Kılıç Life Residence (6a91bc3ecda730d348d3492d) — أُعيدت كتابة usd_price_updated_at = 2099-01-01T00:00:00.000Z عليه بنفس قيمته. البيانات لم تتغيّر.

### قيد ثانوي: urllib محجوب

طلبات python3 urllib تُرجع 403 (حجب User-Agent). استخدم curl للقراءات المجمّعة.

### تأكيد الخلل (مسح كامل لـ429 سجل)

| usd_price_updated_at | العدد |
| --- | --- |
| فاضي | 299 |
| `2099-01-01` | 61 🔴 |
| 2026-09-01 (كرون) | 40 |
| 2026-08-31 (يدوي) | 29 |

الـ61 مؤكّدون بمعرّفاتهم. أوائلهم: Kılıç Life Residence · Colony Coliving · Kırımlı Prime.

سؤال مفتوح قبل التصفير: هل يعامل المحدّث الحقل الفاضي كقديم؟ إن لم يكن، فتصفير الـ61 ينقلهم إلى فئة الـ299 الفاضية — وقد لا يُحدَّثون أيضاً. الأسلم: كتابة تاريخ ماضٍ حقيقي (مثل 2026-08-01) بدل التفريغ، فهو يستوفي قاعدة «أقدم من 48 ساعة» يقيناً.

### ✅ نُفِّذ — أُصلحت الـ61 (الحاجز رقم 2 انحلّ)

القرار: كتابة تاريخ ماضٍ حقيقي 2026-08-01T00:00:00.000Z بدل تفريغ الحقل — لأن التفريغ كان سينقلهم إلى فئة الـ299 الفاضية التي لا نعرف إن كان المحدّث يلتقطها.

النتيجة: 61/61 نجحوا · صفر أخطاء. (نُفِّذ بحلقة curl PUT مع إيقاف فوري عند أول فشل — لم يقع أي فشل.)

نسخة احتياطية بالقيم الأصلية: review/backups/2099-records-20260902.json

التحقق بقراءة مستقلة بعد التنفيذ:

| usd_price_updated_at | العدد |
| --- | --- |
| فاضي | 303 |
| `2026-08-01` | 61 ✅ |
| 2026-09-01 | 40 |
| 2026-08-31 | 29 |
| `2099-01-01` | 0 ✅ |

### ✅ الاختبار الحاسم — نجح (تحقّق حيّ 2026-09-02)

كرون اليوم شغّل `2026-09-02T06:00:55Z` والتقط 16 من الـ61:

| المؤشر | قبل | بعد |
| --- | --- | --- |
| exchange_rate_used | 48.08985 | `48.2179` ✅ |
| usd_price_updated_at | 2026-08-01 (كتابتنا) | `2026-09-02T06:00:55Z` ✅ |

يثبت شيئين: (١) تصفير الـ2099 نجح — السجلات صارت تُلتقط بعد ما كانت متجمّدة للأبد. (٢) قرار كتابة تاريخ ماضٍ حقيقي بدل تفريغ الحقل كان صحيحاً.

المحدَّثون (16): Kılıç Life · Colony Coliving · Kırımlı Prime · Zoom Residence · SeaPearl Ataköy · Pruva 34 · Vira Istanbul · Duyu Göktürk · As Concept · Referans Beşiktaş · Polat Fulya · Skyland · G Tower · Favorist Alkent · IKI Yaka · Tuna Park.

طريقة الفحص: الـ16 مفحوصون واحداً واحداً بـget-record-by-id، و19 عيّنة موزّعة على الـ45 الباقين — كلهم لسّه 48.08985.

### 🔑 اكتشاف: سقف الـ40 مشترك لا مخصّص

الـ61 كلهم كانوا مؤهّلين، لكن 16 فقط أُخذوا. الحساب:

16 (من الـ61)  +  24 (من الـ29 سجل بتاريخ 2026-08-31، تجاوزوا الـ48 ساعة)  =  40

السقف يتقاسمه كل المؤهّلين — ليس مخصّصاً لمجموعة. هذا يفسّر بطء التغطية، ويجب أخذه بالحسبان في أي تقدير مستقبلي.

### متى تكتمل الـ45 الباقية

الكرون 0 6 * * 1-5 — أيام العمل فقط. 2026-09-02 أربعاء:

| التاريخ | اليوم | متوقّع |
| --- | --- | --- |
| 2026-09-03 | خميس | ~40 (المنافسون قلّوا) |
| 2026-09-04 | جمعة | الباقي (~5) |

التقدير: تكتمل الجمعة 2026-09-04 — ما لم يُضَف مخزون جديد ينافس على السقف.

⚠️ عطلة السبت/الأحد: أي تأخير يقفز 3 أيام.

### ملاحظة على دقّة المطابقة أثناء الفترة الانتقالية

الـ45 الباقون أسعارهم بالدولار محسوبة على صرف 48.08985 (31 آب) بدل 48.2179 — فرق 0.27%. غير مؤثّر عملياً، لكنه يعني أن نتائج W2 هذه الأيام فيها انحراف طفيف لصالح «أرخص من الواقع».

⚠️ ملاحظة: إجمالي السجلات ارتفع من 429 إلى 433 بين المسحين (والفاضي من 299 إلى 303) — أي أُضيفت 4 مشاريع أثناء الجلسة. استيراد أو إدخال يدوي جارٍ بالتوازي.

## 2026-09-02 (مساءً) — تنفيذ عبر جلسة ChatGPT

### ✅ نُفِّذ

| # | العمل | النتيجة |
| --- | --- | --- |
| 1 | حقل `nurture_active` | أُنشئ بواجهة GHL · PoxnDg8w2iJq4NrC2eLB · RADIO Yes/No · مجلد cG72mCqs5xybokCmFbpZ · تحقّق مستقل بالـAPI |
| 2 | W2 → Draft | ✅ حُفظ. ووُثّق إعداد الـWebhook بداخله: POST · Bearer · `Save response` مفعّل |
| 3 | W3 الموجود (5e7af32d-…) | عقده الجزئية القديمة وُثّقت ثم أُزيلت · التريغر الصحيح باقٍ · Allow Re-entry = ON · Stop on Response = OFF · نافذة 09:00–21:00 |

### 🔴 تصحيح جوهري — توصية حذف W1 كانت خاطئة

التوصية السابقة: احذف v2 (d74c51f0) وأبقِ v3 (449a025b).

المقارنة البصرية الفعلية أثبتت العكس — النسختان تكمّلان بعضهما:

| النسخة | ما فيها |
| --- | --- |
| v2 d74c51f0 | تحقّق الحقول الخمسة + منطق `Property Source` |
| v3 449a025b | مسار البيانات الناقصة + التنبيه / إرجاع المرحلة |

حذف أيّهما يفقد منطقاً. المطلوب دمج، لا حذف.

سبب الخطأ: التوصية بُنيت على الطوابع الزمنية ورقم النسخة فقط — v3 أُنشئت 20:17:09 وختم v2 تحدّث 20:17:41 (نمط Clone)، فافتُرض أن الأحدث أكمل. الافتراض خاطئ، والسبب الجذري أن GHL API لا يقرأ تفاصيل أي workflow (404) فلم يكن أمام التوصية إلا البيانات الوصفية.

درس: لا تبنِ توصية حذف على الطوابع الزمنية. الأحدث ليس بالضرورة الأكمل.

### ⚠️ مانع ظهر ثم شُخِّص

nurture_active لم يظهر في منتقي الحقول داخل شرط W3.

التشخيص: الحقل موجود ومؤكّد بالـAPI. وMatch Found في نفس المجلد ونفس النوع RADIO ونفس خيارَي Yes/No يظهر بلا مشكلة — فالمشكلة ليست في النوع ولا المجلد.

السبب: باني الـWorkflow في GHL يحمّل قائمة الحقول مرة واحدة عند فتح الصفحة. الحقل أُنشئ 12:23؛ أي تبويب فُتح قبلها لا يراه.

الحل: Hard Refresh ثم إعادة الدخول إلى الحساب الفرعي. فحص تمييزي: إن ظهر Match Found ولم يظهر Nurture Active → كاش مؤكّد؛ إن لم يظهر كلاهما → المنتقي على حقول Contact لا Opportunity.

## 2026-09-02 (ليلاً) — نتائج فحص الويبهوك وقيود الوصول

### 🔴 اكتشاف: DRY_RUN: true — مانع نشر

آخر استجابة محفوظة في عقدة الويبهوك تحمل DRY_RUN: true (اختبار 31 آب · Bahçe Bahçeşehir · 300902).

الخطر: المحرّك يملك وضعاً تجريبياً يرجّع نتيجة مطابقة دون أن يلتزم بها. إن حمل جسم طلب W3 مفتاح وضع تجريبي، سيعمل W3 بالوضع التجريبي إلى الأبد بعد النشر ويرسل رسائل واتساب حقيقية عن مطابقات لم تُسجَّل — فشل صامت لا يُكتشف إلا من شكوى عميل.

الفحص المطلوب (يدوي · دقيقتان): مقارنة أسماء مفاتيح RAW BODY بين ويبهوك W2 وW3. البحث عن dryRun · dry_run · test · mode.

### ✅ شكل استجابة المحرّك — متزامن

| البند | القيمة |
| --- | --- |
| نقطة النهاية | POST https://majed-project-matching.majed-karaf.workers.dev/match |
| التفويض | Bearer · قيمة مسمّاة Majed Matching Webhook Secret V2 (لا تظهر نصّاً) |
| رمز الحالة | 200 |
| الاستجابة | متزامنة — next_match_* وmatch_found في جسم الاستجابة فوراً |

قرار تصميمي: خُفِّض Wait من 30s إلى 10s — ولم يُحذف. السبب: حارس المطابقة يقرأ حقل الفرصة Match Found، لا جسم الاستجابة. وصول القيمة في الاستجابة ليس دليلاً على أن الحقل كُتب على الفرصة — مساران مختلفان، ولا قياس لزمن الكتابة.

الأفضل إن أمكن: جعل شرط الـIf/Else يقرأ من استجابة الويبهوك المحفوظة مباشرة → يُحذف الانتظار ويزول السباق من الجذر. لم يُحسم بعد.

### ⚠️ خريطة الحقول مبنية على استجابة قديمة

GHL حفظ شكل الاستجابة من 31 آب بينما فرصة الاختبار تحمل نتيجة أحدث. يجب تأكيد تطابق الشكل الحيّ مع الخريطة المحفوظة، وإلا قُرئت الحقول فارغة.

### 🚧 قيد وصول مثبَت — وحدة الـWorkflows ترفض الإدخال البرمجي

| المسار | النتيجة |
| --- | --- |
| app.gohighlevel.com بالمتصفح | ❌ لا كتابة في البحث ولا ضغط على الصفوف |
| app.innovationvalues.com (الدومين الأبيض) | ❌ نفس السلوك |
| تطبيق innova — أدوات الشاشة | ❌ كل الضغطات مرفوضة (نسبة نافذة خاطئة) |
| تطبيق innova — أدوات الخلفية app_* | ❌ محتوى الـwebview لا يُلتقط |
| روابط مباشرة لصفحات عميقة | ❌ صفحة بيضاء — التحميل الكامل يكسر الـSPA |

صفحة Custom Fields تعمل بالمقابل (أُنشئ فيها nurture_active برمجياً). القيد على وحدة الـWorkflows تحديداً.

الدومين الحقيقي للحساب: `app.innovationvalues.com` (علامة بيضاء). التنقّل الإجباري: Nour Sky → Sub-Accounts → Majed Karaf → Switch.

### تقدّم W3 (5e7af32d-5378-42ef-bdb2-f95daf559e60)

| العنصر | الحالة |
| --- | --- |
| التريغر · Allow Re-entry = ON · Stop on Response = OFF | ✅ |
| نافذة الإرسال 09:00–21:00 · 7 أيام | ✅ (فُعِّل السبت والأحد) |
| قفل التزامن — 3 عقد nurture_active | ✅ |
| عقدة Custom Webhook بالرمز السري | ✅ |
| حارس المرحلة · Wait · حارس المطابقة · SMS · Update | 🔴 |
| نسخ ×8 + ربط الـGo To | 🔴 |

قرار أيام الأسبوع: كان 5 أيام (Mon–Fri). فُعِّلت السبعة. السبب: النافذة الزمنية وحدها تمنع الرسائل الليلية؛ ومع 5 أيام يُزاح كل موعد يستحق في العطلة إلى الاثنين 09:00 فيتراكم الانحراف على تسلسل 28 يوماً وتتكدّس الرسائل. عقارياً العطلة أنشط أيام المعاينات. قابل للتراجع إن قرّر ماجد غير ذلك.

## 2026-09-03 — حسم DRY_RUN واكتشاف المفتاحين المفقودين

### ✅ DRY_RUN — مغلق نهائياً

قُرئ RAW BODY في عقدة Custom Webhook في W2 وW3. لا `dryRun` ولا `dry_run` ولا `test` ولا `mode`.

الغياب وحده ما كان ليكفي — الفرضية الأصلية شملت احتمال أن يعتبر المحرّك غياب المفتاح تشغيلاً تجريبياً. الحسم من دليل ثانٍ:

W2 لا يرسل مفتاحاً أيضاً، ومع ذلك أنتج مطابقة مكتوبة على الفرصة (Mavera Boutique · مقروءة من الحقول لا من جسم الاستجابة).

غياب المفتاح = وضع حقيقي. مُثبَت. الـDRY_RUN: true القديم جاء من اختبار يدوي مرّر العلم صراحةً أو من نسخة أقدم من المحرّك.

### 🔴 الاكتشاف الحقيقي — W3 كان ينقصه مفتاحان

| المفتاح | W2 | W3 (قبل) |
| --- | --- | --- |
| opportunity_id · budget_max · budget_currency · property_location_interest · property_type · client_goal · property_source | ✅ | ✅ |
| `sent_project_ids` | ✅ | 🔴 مفقود |
| `rejected_project_ids` | ✅ | 🔴 مفقود |

هذان المفتاحان هما ذاكرة النظام — الشرط السادس في البلوبرنت §6 (عدم التكرار). وW3 تحديداً هو حلقة الرعاية التي ترسل كل بضعة أيام على مدى 28 يوماً.

الأثر لو مرّ: أرخص مطابق يُرسَل في كل موعد → 28 يوماً من نفس المشروع. فشل صامت: لا خطأ، الرسائل تصل طبيعية.

مفارقة تستحق التسجيل: قفل التزامن كله (nurture_active + 3 عقد) بُني لحماية `sent_project_ids` من ضياع التحديث. العقدة ⑥ تكتب فيه بعناية — ثم لا يُرسَل للمحرّك أبداً. حراسة بيانات لا تُستعمل.

أُصلح: المفتاحان نُسخا حرفياً من W2 وحُفظا. W3 بقي Draft.

### ✅ الاستبعاد يعمل — باختبار بمتغيّر

المحاولة الأولى كانت بلا متغيّر: sent_project_ids كان فارغاً على فرصة الاختبار، فرجوع Mavera Boutique لم يُثبت شيئاً — لا وجود ما يُستبعَد أصلاً.

المحاولة الثانية بمتغيّر حقيقي:

أُرسل : sent_project_ids = 6a95ca3749b8afb35f2a13ca   (Mavera Boutique)

رجع   : Mavera Residence                              ← مشروع مختلف ✅

تحفّظ: اختبار واحد بمعرّف واحد. يتأكد نهائياً في اختبار W3.

### ✅ كتابة المحرّك على الفرصة — ليست عطلاً

next_match_* لم تتغيّر بعد اختبار اليوم (بقيت Mavera Boutique). السبب: كان Test Request من داخل إعداد العقدة، لا تشغيلاً حقيقياً — والنتيجة قُرئت من Response Body.

| نوع التشغيل | يكتب على الفرصة؟ |
| --- | --- |
| تشغيل W2 حقيقي (1 أيلول) | ✅ نعم |
| Test Request | ❌ لا |

سلوك سليم ومتوقّع. ملاحظة: صياغة أولى في هذه الجلسة اعتبرت عدم الكتابة دليلاً على انفصال المسارين ومنعت البناء — الصياغة كانت خاطئة وصُحّحت؛ Test Request لا يُقاس عليه.

### ✅ الـAssociation — المحرّك ينشئها، لا W3

| الدليل | المصدر |
| --- | --- |
| علاقة مع سجل مشروع أُنشئت 2026-09-01T00:55:17 | قراءة API للفرصة |
| «أنشأ الاختبار علاقة Mavera مؤقتاً» | تقرير تنفيذ 2026-09-03 |

لا عقدة Association في أي workflow — إذاً المحرّك ينشئها.

القرار: المجموعة تبقى 6 عقد. لا تُضاف عقدة ⑦. المتطلّب لا يُشطب من المواصفات بل يُعاد صياغته: *«الـAssociation ينشئها المحرّك»*. يُتحقَّق منه في اختبار المجموعة الأولى — قبل النسخ ×8، فتصحيحه حينها عقدة واحدة بدل تسع.

### ⚠️ الفاصلة البادئة — تُحسم بالواجهة لا بكود Cloudflare

العقدة ⑥ تنتج ,abc عند أول إرسال (الحقل فارغ). الدليل كان يقول إن الفحص يحتاج قراءة كود الـworker — غير صحيح:

1. اكتب في Sent Project IDs:  ,6a95ca3749b8afb35f2a13ca   ← بالفاصلة البادئة

2. أطلق Test Request من ويبهوك W3

3. اقرأ next_match_name في Response Body

Mavera Residence ← المحرّك يتجاهل الفراغ ✅ · Mavera Boutique ← الفاصلة تكسر التقسيم 🔴

### 🔴 مانع النشر المتبقّي — سباق قراءة الـ10 ثوانٍ

لم يُقَس زمن كتابة المحرّك على الفرصة إطلاقاً. W3 ينتظر 10 ثوانٍ ثم يقرأ الحقل. إن تأخّرت الكتابة → يُقرأ المشروع السابق ويُرسَل.

يُحسم في الخطوة 4 من اختبار المجموعة الأولى.

### 🚧 قيود وصول جديدة مسجَّلة

| الأداة | النتيجة |
| --- | --- |
| GHL API — قراءة الفرص والحقول | ✅ يعمل |
| GHL API — كتابة حقل على فرصة | ❌ مُنعت بمصنّف أمان الجلسة (لا من GHL) |
| GHL API — قراءة تفاصيل workflow | ❌ 404 — مسار مسدود، لا تُعِد المحاولة |

### 📌 درس تشغيلي

تقارير التنفيذ من الأدوات الخارجية تُتحقَّق بالـAPI، لا تُؤخذ كما هي. ثلاث دعاوى في هذه الجلسة لم تطابق السجل:

- «فرّغت Sent Project IDs» → لم يُفرَّغ — لا يزال 6a95ca3749b8afb35f2a13ca

- «Next Match Name = Mavera Residence» → الحقل يقول Mavera Boutique (القيمة كانت في Response Body فقط)

- «اختبار» ← اتضح أنه Test Request لا تشغيلاً حقيقياً — وهذا غيّر تفسير النتيجة كلها

وقبلها: جلستان ادّعتا القدرة على قراءة عقد الـWorkflow وتوقفتا عند نفس النقطة بلا نتيجة. البرومت المركّز ذو المهمة الواحدة وقالب الرد الإلزامي هو ما نجح (review/prompts/DRY_RUN_PROBE.md).

### 🔴 الفاصلة البادئة — عطل مؤكّد (اختبار 2026-09-03 · 05:09)

sent_project_ids = ,6a95ca3749b8afb35f2a13ca

→ HTTP 400 · "Bad Request" · لا استجابة

بنفس القيمة بلا فاصلة رجع 200 مع نتيجة سليمة. الفاصلة وحدها هي السبب.

الأثر لو مرّ: المجموعة 1 تعمل (الحقل فارغ) وتكتب ,A؛ المجموعة 2 ترسل ,A → 400 → لا استجابة → الحقول تبقى قديمة → حارس المطابقة يقرأ Match Found = Yes وNext Match = A → يرسل A ثانيةً. ثم ثالثةً. 8 مرات على 28 يوماً، بصمت.

الـ400 يدل على أن المحرّك يتحقق من صيغة المعرّف — والسلسلة الفارغة تسقط في التحقق بدل أن تُتجاهَل.

الإصلاح المعتمد: استبعاد العناصر الفارغة في المحرّك بعد التقسيم وقبل التحقق. البديل داخل GHL: زرع 000000000000000000000000 مرة واحدة عند بداية W3 بشرط is empty (+2 عقدة خارج المجموعة).

⛔ لا تُنسخ المجموعة ×8 قبل الإصلاح — العقدة ⑥ داخلها.

✅ W2 غير متأثّر — يرسل الحقل كما هو بلا بناء قائمة.

✅ تنظيف سجل الاختبار مؤكّد بالـAPI هذه المرة — الحقل اختفى من customFields · updatedAt = 2026-09-03T05:09:55.

### ✅ تصحيح — المحرّك بريء من الـ400 (قراءة الكود 2026-09-03)

index.js · function idList(value) · السطر 425:

return String(item).split(/[,;| ]/).map(v => v.trim()).filter(Boolean);

.filter(Boolean) موجود أصلاً → ",abc" تصبح ["abc"]. المحرّك يتعامل مع الفاصلة البادئة تعاملاً سليماً ولا يحتاج تعديلاً.

التوصية السابقة بإصلاح الـworker ساقطة. بُنيت على استنتاج من رمز الحالة وحده قبل رؤية الكود — نفس نمط الخطأ المسجَّل سابقاً في توصية حذف W1 (استنتاج من بيانات وصفية بلا قراءة المحتوى).

السبب الحقيقي: الطلب لا يصل إلى الكود.

|  | الـworker يرجّع | ما ظهر |
| --- | --- | --- |
| الجسم | {"status":"ERROR","message":"…"} JSON | "Bad Request" نص عادٍ |

"Bad Request" غير موجود في الملف إطلاقاً. الموضع الوحيد الذي يرجّع 400 هو الـcatch العام (السطر 138) ويرجّع JSON.

الفرضية: حقل الدمج في RAW BODY بلا اقتباس → "sent_project_ids": ,abc = JSON غير صالح → GHL أو الحافة ترفض قبل الوصول.

### 📌 اكتشافات من قراءة الكود

1. النسخة النشطة `922430af` لا `da81db20` التوثيق كان يقول da81db20 — صارت أقدم بـ3 أيام. نسخة نُشرت ولم تُوثَّق؛ محتوى التغيير غير معروف. يُراجع في Version History.

2. 🟡 ثغرة كامنة — مسار Resale

index.js:163:

sent: new Set(idList(source === "resale" ? body?.sent_property_ids : body?.sent_project_ids))

عند property_source = Resale يقرأ المحرّك `sent_property_ids` — ولا W2 ولا W3 يرسلانه. قائمة الاستبعاد تبقى فارغة دائماً لعملاء إعادة البيع → تكرار مشاريع. غير عاجل ما دام المسار معطّلاً، لكنه فخّ عند التفعيل.

3. فاصل التقسيم مرن /[,;| ]/ يقبل الفاصلة والفاصلة المنقوطة والأنبوب والمسافة.

4. كل الـ400 من مكان واحد catch عام في السطر 138 — أي throw من normalizeInput (مثل Unsupported property_type) يخرج منه بجسم JSON.

### 🔍 تحليل الـ400 — الفاصلة على الأرجح بريئة (2026-09-03، غير مؤكّد بعد)

قراءة الكود الكامل غيّرت الصورة. index.js · normalizeInput (143–166):

145  const budget = money(body?.budget_max);

146  if (!(budget > 0)) throw new Error("budget_max must be greater than zero");

...

163  sent: new Set(idList(... body?.sent_project_ids))

`budget_max` يُتحقَّق منه في 145 · `sent_project_ids` لا يُقرأ إلا في 163. الدالة تسقط قبل أن تلمس الحقل المتّهم. ولا مسار في الكود يجعل محتوى sent_project_ids يؤثّر على budget_max.

حساب طول الرد يدعم ذلك:

ترويسات الرد: content-type: application/json · content-length: 67 · server: cloudflare · cf-ray

شكل الرد    : {"status":"ERROR","message":"…"}   ← الغلاف 31 محرفاً

67 − 31 = 36 محرفاً للرسالة

"budget_max must be greater than zero" = 36 محرفاً بالضبط ✅

مرشّحات أخرى بعيدة: opportunity_id is required = 57 · property_type is required = 56 · رسالة العملة = 100.

الفرضية: لوحة اختبار GHL تفقد ارتباطها بسجل الاختبار عند إعادة فتحها (كل الاختبارات الفاشلة سبقها خروج بـCancel) → {{opportunity.budget_max}} يُحلّ فارغاً → 400. الناجحان كان السجل فيهما مختاراً.

لو صحّت: لا يوجد عطل فاصلة أصلاً، والارتباط الذي بُنيت عليه ثلاث فرضيات متتالية كان مصادفة.

الحسم: اختبار ضابط — Send test request والحقل فارغ، بلا إغلاق العقدة. إن رجع 400 أيضاً → الفرضية مؤكّدة والمانع يسقط.

⚠️ جسم الرد الحقيقي غير مقروء من واجهة GHL: اللوحة تعرض "Bad Request" (13 محرفاً) بينما content-length يقول 67. اللوحة تعرض قيمة مبسّطة لا البايتات الخام، والمحرّر داخل إطار cross-origin (client-app-automation-workflows.leadconnectorhq.com) فلا يُقرأ من الـDOM ولا من سجلّ شبكة المتصفح. البديل: سجلّات Cloudflare الحيّة أثناء إطلاق الاختبار.

### 🚧 تأكيد سادس لقيد وحدة الـWorkflows

وكيل متصفح إضافي (Claude in Chrome) وصل إلى: تسجيل الدخول ← Sub-Accounts ← Majed Karaf ← Automation ← Workflows، وأكّد أن الضغط على W3 يحوّل الإطار إلى 5e7af32d-… الصحيح — ثم فشل في فتح المحرّر (صفحة بيضاء)، ولم يستقبل حقل البحث الكتابة بثبات، ولم تنزلق القائمة داخل الإطار.

السبب البنيوي: المحرّر داخل iframe مُضمّن من client-app-automation-workflows.leadconnectorhq.com.

الأثر العملي: أدوات المتصفح الآلية تصل إلى قائمة الـWorkflows ولا تدخل المحرّر. الأداة الوحيدة التي نجحت في فتح عقدة الويبهوك وإطلاق Send test request حتى الآن هي ChatGPT — تُوجَّه إليها مهام المحرّر.

### ✅ اختبار C الضابط — الفاصلة بريئة (2026-09-03)

Sent Project IDs فارغ  →  Send test request  →  HTTP 400

نفس الرمز ونفس جسم اللوحة، بلا أي فاصلة. جدول النتائج الكامل:

| قيمة الحقل | النتيجة |
| --- | --- |
| فارغ | 🔴 400 |
| معرّف واحد نظيف | ✅ 200 (سابقاً) |
| فاصلة بادئة ,abc | 🔴 400 |
| مسافة بادئة abc | 🔴 400 |
| معرّفان abc,def | 🔴 400 |

المتغيّر الذي اتُّهم أربع مرات ليس السبب. العقدة ⑥ تبقى كما صُمِّمت — لا تعديل على الفاصل، ولا زرع قيمة نائبة، ولا تعديل على الـworker.

السبب المرجّح: المنفّذ أبلغ أن لوحة الاختبار كانت فارغة واحتاج إعادة اختيار السجل — وإعادة الاختيار لم تُصلح النتيجة. ما يرجّح أن اللوحة تربط كونتاكت لا فرصة، فـ{{opportunity.budget_max}} لا يُحلّ → 0 → الرمي في السطر 146. متّسق مع الـ67 بايت.

### 🔴 Send test request ليس أداة تحقّق صالحة لهذه العقدة

كل استنتاج بُني عليه اليوم مشكوك فيه — بما فيه دليل «الاستبعاد يعمل» (Mavera Residence). لا يمكن معرفة أي الاختبارات ربط الفرصة فعلاً وأيها لا.

القرار: إيقاف تشخيص Test Request. التحقّق الوحيد المعتبَر هو تشغيل حقيقي بنقل الفرصة إلى Active — Nurture Running — وهو يقيس أربعة أسئلة مفتوحة دفعةً واحدة:

| السؤال | كيف يُقاس |
| --- | --- |
| الفاصلة البادئة | العقدة ⑥ تكتب ,A ثم الإرسال الثاني يمرّ أو لا |
| الاستبعاد | الإرسال الثاني مشروع مختلف |
| سباق الـ10 ثوانٍ | يُقرأ الحقل الجديد أم القديم |
| إنشاء الـAssociation | علاقة جديدة تظهر أم لا |

## 2026-09-03 (مساءً) — بدء بناء المجموعة الأولى

### ✅ مبني ومؤكّد

| العقدة | الحالة |
| --- | --- |
| ① Stage Guard — If Pipeline stage is [Sales Pipeline] - Active — Nurture Running | ✅ |
| ③ Wait 10 seconds | ✅ |

### المخطط الحالي (قراءة بصرية)

Pipeline Stage Changed

→ L1 — Nurture Active?

→ L2 — Set Nurture Active = Yes

→ Stage Guard

├─ YES → #2 Call Majed Project Matching Engine → Wait → END

└─ NO  → Unlock — Set Nurture Active = No → END

✅ تحسين غير مخطَّط له، يُعتمد: فرع NO في Stage Guard يمرّ عبر Unlock — Set Nurture Active = No قبل END بدل End Workflow المباشر. أصحّ من التصميم الأصلي — يحرّر القفل عند الخروج بدل تركه مرفوعاً. الدليل يُحدَّث ليعتمد هذا السلوك.

### 🔴 عالق — العقدة ④ Match Guard لا تُحفظ

الأعراض: يُختار الشرط Match Found is Yes ويُضغط Save action → اللوحة تُغلق والعقدة لا تظهر في المخطط. لا رسالة خطأ.

فرضيتان لم تُميَّزا بعد:

- لم تُحفظ فعلاً — فشل صامت

- حُفظت ولم يُحدَّث المخطط — وعندها أي إعادة بناء تُنتج حارسَي مطابقة متتاليين؛ الثاني يقرأ نفس الشرط فيبدو كل شيء سليماً بينما المسار مضاعف

التشخيص المطلوب قبل أي إعادة محاولة: Hard Refresh + إعادة دخول الحساب الفرعي → عدّ عقد Match Guard في المخطط.

ثم أسئلة تمييزية:

- هل منتقي الحقول يعرض حقول Opportunity أم Contact؟ (سبب موثّق سابقاً لاختفاء الحقول)

- هل يظهر كلٌّ من Match Found · Nurture Active · Sent Project IDs؟

- فحص تمييزي: If/Else بشرط بسيط مختلف — إن حُفظ فالمشكلة في حقل Match Found تحديداً؛ وإن لم يُحفظ فالمشكلة في عقد If/Else عموماً.

سقف محاولتين منعاً لتراكم عقد شبحية.

العقدتان ⑤ SMS و⑥ Update Opportunity: لم تُبنَيا — البناء متوقف عند ④.

📌 البرومت التشخيصي أُعِدّ ولم يُنفَّذ بعد.

### ✅ المجموعة الأولى مكتملة — 6 عقد (2026-09-03 مساءً)

| العقدة | الحالة |
| --- | --- |
| ① Stage Guard | ✅ |
| ③ Wait 10 seconds | ✅ |
| ④ Match Guard | ✅ |
| ⑤ SMS | ✅ |
| ⑥ Update Opportunity — {{opportunity.sent_project_ids}},{{opportunity.next_match_id}} | ✅ |

Pipeline Stage Changed

→ L1 — Nurture Active?

├─ Already Active → END                    ← بلا فكّ قفل (نسخة أخرى تحمله) ✅

└─ None → L2 — Set Nurture Active = Yes

→ Stage Guard

├─ Active → #2 Call Majed Project Matching Engine

│      → Wait 10 seconds

│      → Match Guard

│           ├─ YES → SMS → Update Opportunity → END

│           └─ NO  → END   ⚠️ مؤقت

└─ None → Unlock — Set Nurture Active = No → END

### 📌 درس — «لم تُحفظ» كانت محفوظة

العقدة ④ أُبلغ عنها كفاشلة: اللوحة تُغلق والعقدة لا تظهر في المخطط. بعد Hard Refresh + إعادة دخول الحساب الفرعي ظهرت — كانت محفوظة منذ البداية والمخطط لم يُحدَّث.

لو أُعيد بناؤها لصار حارسا مطابقة متتاليان يقرآن نفس الشرط: يبدو كل شيء سليماً بينما المسار مضاعف — وهذا النوع من العطل لا يُكتشف إلا بعد أسابيع.

قاعدة تُعتمد لبقية البناء: أي عقدة تبدو أنها لم تُحفظ ⟵ Hard Refresh وعدّ العقد قبل أي إعادة بناء. لا إعادة بناء تخمينية.

### ⚠️ بندان مفتوحان على المجموعة

- فرع NO في Match Guard ينهي الـworkflow — يجب أن يصير Go To نحو Wait التالية. بدونه تتوقف الرعاية عند أول NO_MATCH، و73% من المخزون خارج المطابقة فهذا المسار هو الأكثر استعمالاً. يُربط بعد بناء السلسلة كاملة.

- فواصل الأسطر في نص SMS — النص المُبلَّغ ظهر بلا السطرين الفارغين (بعد «طلبك:» وقبل «بيهمّك»). قد يكون فقدانهما في النسخ لا في الحفظ — يُتحقَّق بصرياً.

### ⚠️ تعارض مرصود — نافذة الإرسال: 6 أيام لا 7

قراءة حيّة 2026-09-03 (مساءً): نافذة W3 هي 09:00–21:00 · الأحد → الجمعة · السبت غير مفعّل.

التوثيق يسجّل أنها ضُبطت على 7 أيام بتاريخ 2026-09-02، مع تعليل صريح: النافذة الزمنية وحدها تمنع الرسائل الليلية؛ ومع أقل من 7 أيام يُزاح كل موعد يستحق في يوم معطّل، فيتراكم الانحراف على تسلسل 28 يوماً وتتكدّس الرسائل. وعقارياً العطلة من أنشط أيام المعاينات.

إمّا الحفظ لم ينجح يومها، أو أُعيد لاحقاً. لا أثر لقرار بالتراجع في أي ملف.

يُحسم بعد اختبار التشغيل الحقيقي: إمّا العودة إلى 7 أيام كما هو موثّق، أو اعتماد الوضع الحالي وتصحيح التوثيق والتعليل.

### 📌 الحقول RADIO لا تُفرَّغ من الواجهة

Match Found وNurture Active من نوع RADIO — الواجهة تعرض Yes/No فقط بلا خيار تفريغ.

الحل المعتمد في اختبار التشغيل: ضبطهما على `No` بدل الفراغ. وهو أفضل من الفراغ لأنه يجعل سباق الـ10 ثوانٍ ثنائياً لا يحتمل التأويل:

| الحالة | قراءة Match Guard | الإشارة |
| --- | --- | --- |
| المحرّك كتب في الوقت | Yes | ✅ رسالة تصل بالاسم الصحيح |
| المحرّك تأخّر | No (القيمة المزروعة) | 🔴 لا رسالة — فشل قاطع |

## 2026-09-04 — أول تشغيل حقيقي لـW3 (فشل مُنتج)

التنفيذ: ChatGPT عبر المتصفح · الفرصة 63oh6ELZtHHN6AUsY2jX (TEST — W2 Esenyurt 2+1) · الكونتاكت Sema MatchTest.

### فحص التكرار — حُسم

| البند | النتيجة |
| --- | --- |
| ظهرت Match Guard بعد Hard Refresh | ✅ نعم |
| عدد عقد Match Guard في المخطط | 1 — لا تكرار |
| هل أُعيد البناء | ❌ لا — القاعدة المسجّلة منعت حارساً شبحياً ثانياً |

العقدتان ⑤ SMS و⑥ Update Opportunity مؤكّدتان بصرياً بعد الحفظ، والقيمة في ⑥ كما صُمّمت: {{opportunity.sent_project_ids}},{{opportunity.next_match_id}}.

### التشغيل

| البند | القيمة |
| --- | --- |
| الحالة قبل | 8 حقول مفرَّغة · Match Found = No · Nurture Active = No |
| النافذة أثناء الاختبار | معطّلة مؤقتاً (أُعيدت بعده: 09:00–21:00 · الأحد→الجمعة · السبت مطفأ) |
| W3 | Published — ولا يزال منشوراً |
| النقل إلى Active — Nurture Running | 2026-09-04 · 03:56:02 (+03) |
| نهاية الـworkflow | 03:56:22 — 20 ثانية |

### النتيجة

| الحقل بعد التشغيل | القيمة |
| --- | --- |
| Next Match Name | فارغ |
| Match Found | No (القيمة المزروعة — لم تُكتب) |
| Sent Project IDs | فارغ |
| Nurture Active | 🔴 Yes |
| رسالة واتساب | ❌ لم تصل |
| علاقة جديدة مع مشروع | ❌ لا — بقيت Mavera Boutique و Bahçe Bahçeşehir |
| سجل الـEnrollment | ✅ ظهر — ويبهوك → Wait → فرع NO → END |

### ✅ ما أثبته التشغيل

سلسلة العقد تعمل كما صُمِّمت. القفل رُفع · حارس المرحلة سمح · الويبهوك نُفِّذ · الـWait مرّ · الحارس فرّع. العطل في البيانات لا في المخطط.

وزرع Match Found = No أدّى وظيفته: القراءة ثنائية لا تحتمل التأويل — المحرّك لم يكتب على الفرصة خلال 10 ثوانٍ، نقطة.

### 🔴 عطل مؤكّد #1 — القفل يبقى مرفوعاً على فرع NO

Nurture Active = Yes بعد انتهاء الـworkflow. الفرع NO يذهب إلى END مباشرةً بلا Unlock.

البند كان مرصوداً كـ«تحسين يُعتمد» — التشغيل الحقيقي رقّاه إلى عطل مؤكّد.

الأثر وW3 منشور: كل فرصة تدخل Active — Nurture Running من الآن تُقفَل نهائياً — L1 يرسلها إلى END في كل محاولة لاحقة. و73% من المخزون خارج المطابقة، ففرع NO هو المسار الأكثر استعمالاً. فشل صامت: لا خطأ، لا رسالة، لا سجل أحمر.

⚠️ فرصة الاختبار نفسها مقفولة الآن. أي إعادة اختبار قبل ضبطها على No تنتهي عند L1 وتنتج سلبية كاذبة.

### 🔴 مفتوح #2 — لماذا لم يكتب المحرّك

ثلاثة احتمالات، لم يعد بينها ما يميّز إلا قراءة واحدة: جسم استجابة عقدة الويبهوك في سجل الـEnrollment لهذا التشغيل.

| ما يظهر في السجل | التشخيص | العلاج |
| --- | --- | --- |
| 400 أو {"status":"ERROR"} | الطلب لا يصل للكود — والـ400 ليس عطل لوحة اختبار كما رُجِّح | يُقرأ نص الخطأ ويُصلح المفتاح المسؤول |
| 200 + match_found: Yes في الجسم | 🔴 سباق الـ10 ثوانٍ مؤكّد — المحرّك طابق ولم يكتب في الوقت | البديل الجذري: If/Else يقرأ من استجابة الويبهوك مباشرةً → يُحذف الـWait ويزول السباق |
| 200 + NO_MATCH | منطق المحرّك أو المخزون | يُفحص المحرّك — ونفس المدخلات أنتجت Mavera Boutique سابقاً، فهذا يستدعي مراجعة النسخة `922430af` غير الموثّقة |

هذه القراءة معتبَرة — بخلاف `Send test request`: التشغيل حقيقي، فارتباط الفرصة مضمون و{{opportunity.budget_max}} يُحلّ فعلاً. الفرضية التي عُلّقت أمس (اللوحة تربط كونتاكت لا فرصة) تُحسم بها أيضاً.

### 📌 أسئلة بقيت بلا قياس

لم يصل التشغيل إلى الإرسال، فلم يُقَس شيء من هذه:

| السؤال | الحالة |
| --- | --- |
| الفاصلة البادئة في الإرسال الحقيقي | ⏸️ لم يُبلَغ — العقدة ⑥ لم تُنفَّذ |
| الاستبعاد على إرسال ثانٍ | ⏸️ |
| إنشاء الـAssociation | ⏸️ العلاقتان القديمتان باقيتان — لا دليل جديد |

### ⚠️ نافذة الإرسال — التعارض مغلق

القراءة الحيّة أكّدت 09:00–21:00 · الأحد→الجمعة · السبت مطفأ، وأُعيدت كما وُجدت بعد الاختبار. الواقع هو 6 أيام. توثيق «7 أيام» خطأ ويُصحَّح. قرار السبت يُتخذ لاحقاً بوعي، لا بالتصحيح الصامت.

## 2026-09-04 (لاحقاً) — 🎯 السبب انحسم: W3 يقرأ من المكان الغلط

قراءة سجل الـEnrollment للتشغيل 03:56:02 — جسم استجابة عقدة الويبهوك:

{"status":200,"data":{"status":"MATCHED","source":"project",

"opportunity_id":"63oh6ELZtHHN6AUsY2jX","location_slug":"basaksehir",

"matched_count":5,"candidate_count_after_filters":5,"selected_count":1,

"selected_price_field":"price_2plus1_usd",

"next_match_id":"6a95ca3749b8afb35f2a13ca","next_match_name":"Mavera Boutique",

"next_match_type":"2+1","next_match_price":232209,

"next_match_district":"Başakşehir","next_match_area":"","match_found":"Yes",

"remaining_unsent_count":4,"association_summary":{"created":1,"already_exists":0,"failed":[]}}}

| الخطوة | التوقيت (+03) |
| --- | --- |
| النقل إلى Active | 03:56:02 |
| تنفيذ الويبهوك | 03:56:10 |
| Wait | 03:56:11 → 03:56:20 |
| Match Guard → فرع NO | 03:56:21 |
| نهاية الـworkflow | 03:56:22 |

### ✅ المحرّك سليم تماماً

طابق · فلتر · رتّب · أنشأ العلاقة · ورجّع كل شيء متزامناً في جسم الاستجابة. لا عطل في المحرّك ولا في المفاتيح ولا في الفاصلة.

### 🎯 السبب — العقدة ④ تقرأ حقول الفرصة، والمحرّك لا يكتبها

match_found = "Yes" في الاستجابة، وMatch Found على الفرصة بقي No → الحارس سلك فرع NO.

وليس سباق الـ10 ثوانٍ: الحقول رُوقبت 3 دقائق ولم تظهر. زيادة الـ`Wait` لا تصلح شيئاً — المحرّك لا يكتب حقول الفرصة إطلاقاً في النسخة الحالية.

🔴 يهدم اعتقاداً موثّقاً: «كتابة المحرّك على الفرصة — مؤكّدة على التشغيل الحقيقي (حقول 1 أيلول)». إمّا كتبتها عقدة في W2 لا المحرّك، أو النشرة غير الموثّقة `922430af` أزالت الكتابة. يُقرأ من الكود.

ملاحظة: المحرّك يكتب على GHL فعلاً — association_summary.created = 1. القدرة موجودة؛ الحقول المخصّصة تحديداً لا تُكتب.

### ✅ العلاج المعتمد — البديل الجذري (كان مؤجّلاً في §4)

القراءة من استجابة الويبهوك مباشرةً وحذف الـ`Wait`. السباق يزول من الجذر — لا انتظار أصلاً.

⚠️ التغليف: الاستجابة {"status":200,"data":{…}} → المسارات data.match_found لا match_found. وخريطة الحقول المحفوظة بالعقدة من 31 آب وشكلها مختلف — تُلتقط الاستجابة من جديد قبل أي ربط.

| # | التعديل على W3 (وهو draft الآن) |
| --- | --- |
| 0 | إعادة التقاط استجابة الويبهوك على العقدة #2 ليعرض المنتقي المفاتيح الحالية |
| 1 | حذف ③ Wait 10 seconds |
| 2 | ④ Match Guard ← data.match_found = Yes من الاستجابة |
| 3 | ⑤ SMS ← الاسم/المنطقة/النوع/السعر من الاستجابة |
| 4 | ⑥ Update Opportunity ← يكتب next_match_* + match_found + يضيف على sent_project_ids. صار هو المسؤول عن تعبئة حقول الفرصة بدل المحرّك — وعليها تعتمد الكونديشن رول رقم 4 في الواجهة |
| 5 | فرع NO ← Unlock — Set Nurture Active = No بدل END |

### ✅ مكاسب مؤكّدة من نفس القراءة

| البند | الدليل |
| --- | --- |
| الاستبعاد يعمل | remaining_unsent_count: 4 من أصل 5 مطابقات |
| الـAssociation ينشئها المحرّك | association_summary.created: 1 ← قرار عدم إضافة عقدة ⑦ صحيح |
| الفاصلة بريئة نهائياً | التشغيل الحقيقي 200 · وفرضية «لوحة Send test request غير صالحة» تأكّدت |
| محدّث الأسعار شغّال | 232,209 اليوم مقابل 232,768 بـ2 أيلول |
| حقل `next_match_area` يرجع فارغاً | لا يُستعمل في نص SMS — لا أثر |

### ✅ إجراءات تأمين نُفِّذت

| الإجراء | الحالة |
| --- | --- |
| W3 → Draft | ✅ — عطل القفل لم يعد يصيب فرصاً حقيقية |
| Nurture Active = No على 63oh6ELZtHHN6AUsY2jX | ✅ — الفرصة صالحة لإعادة الاختبار |

## 2026-09-04 (مساءً) — Go To مُثبَت · وتصحيحان في الفهم

المنفّذ: إضافة Claude in Chrome — نجحت في فتح المحرّر والقراءة داخل الـiframe. تُضاف إلى ChatGPT كأداة صالحة لمهام المحرّر.

### ✅ فرع NO — مُصلَح ومُثبَت بعد Hard Refresh

| العقدة | العدد |
| --- | --- |
| Match Guard · SMS · Update opportunity · Go to · Unlock · Wait | 1 لكلٍّ — لا تكرار |

المسار: Match Guard → NO → Go to → (خط منقّط) → Unlock — Set Nurture Active = No → END

علامة التحذير اختفت بعد Hard Refresh — كانت حالة لوحة لا عطل ربط. تأكيد جديد للقاعدة المسجّلة.

📌 لوحة عقدة Go to لا تعرض الوجهة بداخلها — تُقرأ بصرياً من الخط المنقّط فقط. تُسجَّل كخاصية واجهة حتى لا تُقرأ مستقبلاً كعطل.

### 🔴 تصحيح 1 — لا يوجد تغليف data.

الاستجابة المحفوظة في العقدة مفاتيحها في الجذر. إذاً {"status":200,"data":{…}} في سجل الـEnrollment هو غلاف GHL للسجل (status = رمز HTTP · data = جسم الرد)، لا تغليف من المحرّك. المحرّك يرجّع كائناً مسطّحاً.

الأثر: المسارات المتوقّعة match_found لا data.match_found. التحذير السابق في التوثيق كان خاطئاً ويُلغى.

### 🔴 تصحيح 2 — غياب Response Mapping ليس دليل غياب القيم

أُبلغ أن العقدة لا تحتوي حقل ربط استجابة. هذا سلوك GHL الطبيعي: عند تفعيل Save response from this Webhook تصبح المفاتيح متاحة في العقد اللاحقة — في منتقي حقول ④ وفي نص ⑤ — لا داخل عقدة الويبهوك.

لم يُفحص المنتقي في ④ و⑤ بعد. هذه هي القراءة الحاسمة المتبقية.

### 🎯 العيّنة المحفوظة كافية — لا حاجة لإعادة التقاط

Save response from this Webhook مفعّل · استجابة محفوظة 200 بتاريخ Mon, 31 Aug 2026 13:06:16 GMT.

مفاتيحها (في الجذر):

status · dry_run · source · opportunity_id · location_slug

matched_count · candidate_count_after_filters · selected_count

selected_price_field · checked_records_count

next_match_id · next_match_name · next_match_type · next_match_price

next_match_district · next_match_area · match_found

association_would_create { opportunity_id · project_id }

تحتوي كل مفتاح مطلوب: match_found · next_match_id · next_match_name · next_match_type · next_match_price · next_match_district.

المفاتيح الزائدة (dry_run · status: DRY_RUN · association_would_create) لا تُستعمل ببساطة. والمنتقي يُبنى من العيّنة المحفوظة ⟵ زر `Test again` غير مطلوب (وهو على الأرجح يرجّع نفس الـ400).

### ✅ لغز DRY_RUN مغلق نهائياً

"status":"DRY_RUN" و"dry_run":true هما العيّنة المحفوظة نفسها القابعة في العقدة منذ 31 آب — لا سلوك حيّ. التشغيل الحقيقي رجّع MATCHED بلا أي من المفتاحين.

### ⚠️ بند يُسجَّل قبل أن يُنسى — وجهة الـGo To تتغيّر مع السلسلة ×8

NO → Unlock → END سليم مؤقتاً لأن المجموعة واحدة. عند بناء السلسلة ×8:

وجهة الـGo To تتحوّل من `Unlock` إلى `Wait` التالية، ويبقى Unlock في نهاية السلسلة فقط. بدون ذلك تتوقّف الرعاية عند أول لا-تطابق — و73% من المخزون خارج المطابقة.

### الخطوة التالية

قراءة منتقي الحقول في ④ Match Guard وفي نص ⑤ SMS: هل تظهر مفاتيح استجابة الويبهوك؟ وبأي صيغة حرفية؟

## 2026-09-04 (مساءً · جولة 3) — مسار الاستجابة مؤكّد + عطل ثانٍ مكتشف

### ✅ مفاتيح الاستجابة متاحة في العقد اللاحقة

المسار في المنتقي:

Custom webhook › #2 Call Majed Project Matching Engine › response › <key>

العقدة تعرض ثلاثة عناصر: response · headers · status — والمفاتيح تحت response في الجذر (تأكيد ثانٍ لسقوط فرضية data.).

| العقدة | المجموعة متاحة؟ |
| --- | --- |
| ④ Match Guard (If/Else) | ✅ نعم — بالتصفّح · لا يوجد مربّع بحث في هذا المنتقي |
| ⑥ Update opportunity | ✅ نعم — مجموعة Custom Webhook |
| ⑤ SMS | منتقي Custom values فيه بحث، وبحث next_match رجع فارغاً — البحث لا يفهرس مفاتيح الويبهوك. تُطلب بالتصفّح لا بالبحث (كما في ⑥) |

### 🔴 عطل ثانٍ اكتُشف — لا شيء يكتب next_match_* على الفرصة

قراءة العقد الحالية:

| العقدة | ما تقرأ/تكتب فعلاً |
| --- | --- |
| ④ Match Guard | Opportunity › Custom Fields › Match Found |
| ⑤ SMS | {{Opportunity.Custom Fields.Next Match Name / District / Type / Price}} |
| ⑥ Update opportunity | حقل واحد فقط: Sent Project IDs = {{…Sent Project IDs}},{{…Next Match ID}} |

لا توجد أي عقدة تكتب نتيجة الويبهوك إلى حقول الفرصة.

الأثر: حتى لو عبرت ④، الـSMS كانت سترسل بيانات مطابقة قديمة — آخر ما كُتب (من W2 · 1 أيلول) لا مطابقة W3 الطازجة. عطل ثانٍ كان مختبئاً تحت الأول، ولم يكن ليُكتشف إلا من شكوى عميل.

### ✅ التصميم المعتمد — أقل لمس ممكن

#2 Webhook

→ 🆕 «Write Match Result» — Update Opportunity

match_found · next_match_id · next_match_name

next_match_type · next_match_price · next_match_district

← كلها من  Custom webhook › #2 … › response

→ ④ Match Guard  ← تُعدَّل لتقرأ  response › match_found     (سباق صفر)

YES → ⑤ SMS        ← بلا تعديل

→ ⑥ Update Opp ← بلا تعديل

→ END

NO  → Go to → Unlock — Set Nurture Active = No → END

⛔ تُحذف ③ Wait 10 seconds

المبرّرات:

| البند | السبب |
| --- | --- |
| ⑤ و⑥ بلا تعديل | العقدة الجديدة تعبّئ الحقول التي يقرآنها أصلاً — و⑥ يصبح Next Match ID عنده طازجاً بدل قديم |
| ④ تقرأ من الاستجابة | بيانات في الذاكرة من نفس الخطوة ⟵ لا سباق ولا انتظار |
| حقول الفرصة تُعبَّأ | تعتمد عليها الكونديشن رول رقم 4 في الواجهة، والتقارير |
| النسخ ×8 | قالب SMS والحارس متطابقان في كل المجموعات |

التغييرات: عقدة جديدة واحدة · تعديل ④ فقط · حذف الـWait. أقل مساس ممكن بمحرّر غير مستقر.

### 📌 درس تشغيلي — منتقي الحقول يُدرج بالخطأ

أثناء تصفّح منتقي الـSMS أُدرجت قطعة `{{…Next Match District}}` سهواً في نهاية النص. المنفّذ خرج بـCancel، أكّد Discard، ثم أعاد فتح العقدة وتحقّق من رجوع النص لأصله — لم يُحفظ شيء.

قاعدة تُعتمد: أي تفاعل مع منتقي حقول = إعادة فتح العقدة والتحقّق البصري بعده، حتى في جولة «قراءة فقط». الوكلاء البصريون يُدرجون بالضغط دون قصد.

## 2026-09-04 (12:14 و12:24 +03) — ✅ التشغيل الحقيقي نجح · الفاصلة بريئة نهائياً

تشغيلتان متتاليتان على `63oh6ELZtHHN6AUsY2jX` بعد إعادة النشر. W3 أُعيد إلى Draft بعدهما.

### 🎯 الفاصلة البادئة — مغلقة نهائياً

| # | sent_project_ids المُرسَل | النتيجة |
| --- | --- | --- |
| 1 | (فارغ) | Mavera Boutique · 6a95ca3749b8afb35f2a13ca |
| 2 | ,6a95ca3749b8afb35f2a13ca | Mavera Residence · 6a95ca8d8386c23d9788d642 ← مختلف |

القيمة النهائية: ,6a95ca3749b8afb35f2a13ca,6a95ca8d8386c23d9788d642

الفاصلة البادئة كانت حاضرة، والمحرّك ردّ بنجاح واستبعد المشروع الأول صحيحاً. المتغيّر الذي اتُّهم أربع مرات وبُنيت عليه ثلاث فرضيات متتالية بريء — بدليل تشغيل حقيقي لا لوحة اختبار. مطابق لقراءة الكود (.filter(Boolean) في index.js:425).

القرار: العقدة ⑥ لا تُلمس. لا تعديل على الفاصل ولا زرع قيمة نائبة. الفاصلة البادئة أثر تجميلي مثبَت الأمان، وتعديل عقدة تعمل خطر بلا مقابل.

### ✅ كل ما بُني في جولة 4 يعمل

| البند | الدليل |
| --- | --- |
| حذف الـWait | قيم Next Match ظهرت خلال ثوانٍ — السباق زال من الجذر |
| `Write Match Result` | كتب 232209 فوق القيمة القديمة 232768 ⟵ بيانات طازجة لا قديمة |
| ④ تقرأ من الاستجابة | فرّعت YES صحيحاً في التشغيلتين |
| العطل الثاني مُصلَح | الرسالة حملت اسم وسعر المطابقة الجديدة لا مطابقة W2 القديمة |
| الـAssociation | Mavera Boutique (Matched Project) أُنشئت — من المحرّك |
| المسار الكامل | #2 → Write Match Result → Match Guard(YES) → SMS → Update opportunity → Finished |

نص الرسالة كما بُني فعلياً (تشغيلة 1):

مرحبا Sema 👋

لقيتلك خيار عقاري بيناسب طلبك:

📄 Mavera Boutique

📍المنطقة: Başakşehir

🏡 النوع: 2+1

💰 السعر: يبدأ من 232209 دولار

بيهمّك تفاصيل أكثر أو تحجز معاينة؟ ردّ علينا ومستشارنا بيتواصل معك مباشرة.

⚠️ يختلف عن النص المسجَّل سابقاً في التوثيق (🏢 · 💵 السعر يبدأ من · «لقينالك»). النقل السابق كان غير دقيق. هذا هو النص المعتمد.

### 🔴 عائق جديد — قناة واتساب غير موصولة

Error 101: No connected instances found

كلتا الرسالتين بُنيتا صحيحتين ولم تصلا الهاتف. لا توجد أي instance واتساب موصولة بالحساب.

هذا خارج W3 كلياً — إعداد قناة لا أتمتة. ولا معنى لبناء السلسلة ×8 قبل حلّه: ثماني رسائل لا تصل.

العائق الوحيد المتبقّي أمام تشغيل حقيقي. منطق W3 مكتمل ومُثبَت طرفاً لطرف.

### 📌 إجراء واجهة يُسجَّل — إظهار حقول Next Match المخفية

الحقول الستة مخفية شرطياً عندما Match Found = No (الكونديشن رول رقم 4). لتفريغها:

اضبط Match Found = Yes مؤقتاً → تظهر الحقول → فرّغها → أعد Match Found = No → احفظ

بلا هذا الالتفاف تبقى القيم القديمة كامنة وتُلوّث أي اختبار. وقد كانت فعلاً تحمل `Mavera Boutique · 232768` قبل هذه الجولة.

### 📌 قيود مسجَّلة

| البند | الملاحظة |
| --- | --- |
| الضغط على عقدة في Execution logs يفتح لوحة إعدادها | لا يعرض حالة التنفيذ. لُوحظ وأُغلق بـCancel بلا تعديل. رمز حالة الويبهوك لا يُقرأ من هناك |
| النافذة الزمنية بتوقيت الحساب الفرعي | إسطنبول +03 — مؤكّد من طوابع الـEnrollment. لا بتوقيت متصفّح المستخدم |
| النافذة إعداد على مستوى الـworkflow | تبويب Settings — ليست داخل عقدة SMS |

### 🎨 تحسين تجميلي مؤجَّل

232209 دولار بلا فاصل آلاف. الأفضل 232,209. غير عاجل — لا يُلمس قبل حلّ عائق واتساب.

### الحالة

منطق W3 مكتمل ومُثبَت طرفاً لطرف على المجموعة الأولى. المتبقّي بالترتيب:

- 🔴 وصل قناة واتساب — العائق الوحيد

- نسخ المجموعة ×8 + تحويل وجهة الـGo To من `Unlock` إلى `Wait` التالية

- تشغيل تحقّق نهائي ثم النشر

### 🚧 قيد تشغيلي — انزياح إحداثيات الوكيل البصري (2026-09-04)

توقّفت جولة بناء القالب قبل أي تغيير: إطار لقطة الشاشة `1335×896` لا يطابق مقاس النافذة `1182×833` (نسبة غير متسقة بين العرض والارتفاع)، فالنقرات تنزاح ولا تصل أهدافها. أزرار التكبير على الكانفس لم تستجب، والتكبير عالق على 33% حيث تصبح «+» الوصلة هدفاً مستحيلاً.

الحل: تكبير الكانفس يدوياً إلى ~70% (Ctrl + سكرول على الكانفس) قبل تسليم المهمة، أو تغيير عرض اللوحة الجانبية لإعادة مزامنة الأبعاد.

التكبير إعداد عرض بحت — لا يمسّ محفوظات الـworkflow.

✅ الوكيل توقّف بلا تخمين ولا تغيير — المخطط بقي مطابقاً للأصل. سلوك صحيح على مجموعة قالبية ستُنسخ 7 مرات.

### ✅ القالب مكتمل — المجموعة 1 جاهزة للنسخ (2026-09-04)

| التغيير | النتيجة |
| --- | --- |
| Wait 4 days — 1 بعد Update opportunity | ✅ For a set period of time · 4 days · مرة واحدة · ثابتة بعد Hard Refresh |
| Go To من Unlock إلى Wait 4 days — 1 | ✅ بالحذف وإعادة الإنشاء |

الشكل المُثبَت:

Stage Guard

├─ Active → #2 Webhook → Write Match Result → Match Guard

│              ├─ YES → SMS → Update opportunity → Wait 4 days — 1 → END

│              └─ NO  → Go to ┄┄► Wait 4 days — 1

└─ None → Unlock — Set Nurture Active = No → END

11 عقدة إجراء · لا تكرار.

#### 📌 إعادة توجيه Go To تتطلّب الحذف وإعادة الإنشاء

لا يوجد خيار لتغيير وجهة `Go To` قائمة. لوحتها تعرض اسم الإجراء فقط، والضغط على Save action يعيد الحفظ دون فتح المنتقي. الطريقة الوحيدة: حذف العقدة وإضافة واحدة جديدة — عندها تظهر شاشة Click on the Go To destination.

#### ✅ استهداف عقدة أعلى في المسار — متاح بلا تحذير

كل عقد الإجراءات خضراء قابلة للاختيار كوجهة، بما فيها L1 وL2 وStage Guard و#2 Webhook. غير القابل: المُشغِّل وعقد شروط التفرّع. لم يظهر أي تحذير حلقات.

الحلقة كانت ممكنة تقنياً — وتبقى مرفوضة لأن عائقها شرط التوقّف بعد 8 إرسالات، لا الاستهداف.

### ✅ اللصقة الأولى نجحت — المجموعة 2 (2026-09-04)

آلية النسخ المؤكّدة:

⋮ على Stage Guard → «Copy all actions from here»

→ "Actions copied to clipboard. Paste them into any workflow.

Actions remain in clipboard after this message disappears."

→ على الوصلة الهدف: أيقونة لصق (📋) تظهر **عند المرور بالمؤشر** بجانب «+»

التلميح: "Paste below"

📌 زر اللصق ليس في لوحة الإجراءات — هو أيقونة hover على الوصلة نفسها.

ما أنتجه اللصق:

| البند | النتيجة |
| --- | --- |
| العقد المنسوخة | Stage Guard وكل ما تحتها — 9 عقد |
| المُشغّل · L1 · L2 | ✅ لم تُنسخ — النسخ بدأ من Stage Guard فقط |
| أسماء العقد | مطابقة للأصل · بلا لاحقة `(copy)` |
| علامات تحذير | لا شيء |
| ⭐ وجهة `Go To` المنسوخة | ✅ أُعيد ربطها تلقائياً بعقدة `Wait` الخاصة بالمجموعة 2 |

✅ أخطر احتمال سقط: لا رابط عابر بين المجموعات. GHL يعيد ربط الوجهة داخل النسخة، والربط بالعقدة لا بالاسم.

#### 🚧 قيد حاكم — الكانفس غير تفاعلي عند 20%

بعد اللصق وHard Refresh تضاعف طول المخطط فانضغط العرض تلقائياً إلى 20%، وعند هذا المستوى:

- زر التكبير + لا يستجيب إطلاقاً (− يعمل لكن 20% هو الحدّ الأدنى)

- النقر على العقد لا يفتح لوحاتها

- حتى تبويب Settings توقّف عن الاستجابة

السبب الدقيق: الانضغاط يحدث عند إعادة التحميل.

✅ القاعدة المعتمدة: لا إعادة تحميل بين اللصقات. العافظة تحتفظ بالمحتوى، فتُنفَّذ اللصقات المتبقّية متتالية ثم تحديث واحد وتحقّق في النهاية.

#### 🔄 إلغاء إعادة تسمية عقد Wait

كانت مطلوبة للتمييز البصري. أُلغيت لأن:

- `Go To` تربط بالعقدة لا بالاسم — الأسماء المتطابقة لا تؤثّر على الوظيفة إطلاقاً

- سبع عمليات تفاعل صعبة (مع قيد الـ20%) مقابل فائدة تجميلية بحتة

تبقى كل عقد الانتظار باسم `Wait 4 days — 1`. هذا مقبول ومقصود.

#### 🔴 بند جديد — القفل في نهاية السلسلة

المجموعة 8 ستنتهي … → Wait → END بلا فكّ قفل — نفس عطل المجموعة 1 لكن على نهاية التسلسل. يجب إضافة `Go To → Unlock` بعد آخر `Wait` في جولة منفصلة بعد اكتمال اللصقات.

نظام ماجد كرف — Location jo8GkEPOGeRVWN5khioH · المصدر: Archive/claude/majed-build-log.md