# حالة الـWorkflows — نظام ماجد كرف

التاريخ: 2026-09-01 · حساب GHL Location jo8GkEPOGeRVWN5khioH المصدر: مستخرج من majed-build-log.md + majed-system-blueprint.md + majed-w3-spec.md

## 1. اللوحة السريعة

| # | الـWorkflow | الوظيفة | الحالة | جاهز للنشر؟ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | Buyer Matching Entry & Validation | بوابة جودة عند Active — Nurture Running | ⚪ لم يُبنَ | لا |
| W2 | Project Matching | Webhook للمحرّك + كتابة next_match_* | 🟡 مبني — Draft | لا (بانتظار اختبار تريغر حقيقي) |
| W3 | Options Delivery & Nurture | إرسال الخيارات بالإيقاع المتصاعد | 🟠 مواصفات مثبّتة — لم يُبنَ | لا |
| W4 | Customer Response | معالجة الرد (رفض/اهتمام) | ⚪ لم يُبنَ | لا |
| W5 | Availability Verification | حلقة التحقق 1 مع جهات العرض | ⚪ لم يُبنَ | لا |
| W6 | Viewing & Human Handoff | تسليم لماجد | ⚪ لم يُبنَ | لا |

الحالة العامة: 1 من 6 مبني (Draft). 0 منشور. كل الـWorkflows تبقى Draft لحد ما تمرّ باختبار موثّق (قاعدة أمان من الـBlueprint).

## 2. التفاصيل لكل Workflow

### W1 — Buyer Matching Entry & Validation ⚪

- التريغر: انتقال الفرصة إلى Active — Nurture Running.

- الوظيفة: يتحقق من اكتمال {{opportunity.budget_max}} · {{opportunity.budget_currency}} · {{opportunity.property_location_interest}} · {{opportunity.property_type}} · {{opportunity.client_goal}}. ناقص → منع المطابقة + إشعار ماجد. مكتمل → توجيه لـProject أو Resale حسب {{opportunity.property_source}}.

- الحالة: لم يُبنَ. عملياً W2 حالياً بياخد التريغر مباشرة بلا بوابة الجودة.

### W2 — Project Matching 🟡 Draft

- المعرّف: 12312c5d-8cdf-48de-a621-6557e0a6b4f3

- البنية: فرع PROJECT → أكشن "#1 Call Majed Project Matching Engine" = Custom Webhook POST على .../match، Bearer Token = "Majed Matching Webhook Secret V2".

- الـbody: {{opportunity.id}} · {{opportunity.budget_max}} · {{opportunity.budget_currency}} · {{opportunity.property_location_interest}} · {{opportunity.property_type}} …

- الفحص: ✅ الاتصال شغّال، الـworker بيرد، والكود v3.0.0 بيتحقّق صح (رجّع "budget_max must be greater than zero").

- ⚠️ الحاجز: مود "Test workflow" بـGHL ما بيعبّي {{opportunity.*}} (بيعبّي {{contact.*}} بس) → التشغيل التجريبي بيبعت budget_max فاضي. الكود سليم؛ المشكلة بمود الاختبار.

- الناقص: تشغيل عبر تريغر حقيقي (نقل فرصة لمرحلة Active — Nurture Running) على W2 منشور للحصول على MATCHED حقيقي.

### W3 — Options Delivery & Nurture 🟠

- الحالة: مواصفات كاملة ومثبّتة (شوف majed-w3-spec.md)، البناء بالـGHL لسا ما بلّش.

- القناة: واتساب عبر أكشن SMS.

- الإيقاع: يوم 0 → 3 → 5 → 7 → 14 → 21 → 28 → بعدها كل 15 يوم دائماً (Go To loop). بلا سقف.

- الحارس: قبل كل خطوة إرسال، عقدة If/Else تفحص Opportunity Stage = Active — Nurture Running. لا → خروج.

- خيار واحد بكل رسالة · بالدولار الأمريكي · sent_project_ids += next_match_id بعد كل إرسال.

- `match_found=No` → تخطّي الموعد بلا رسالة فاضية.

- التبعية: يحتاج ربط بوت الاستقبال (يراقب الرد وينقل لـUnit Interest).

### W4 — Customer Response ⚪

- يوقف الرعاية عند أي رد، ويصنّف: رفض → rejected_project_ids + إرسال التالي · اهتمام → نقل إلى Unit Interest.

- الحالة: لم يُبنَ. بالمواصفات المحدّثة صار جزء من شغله على بوت الاستقبال (البوت بينقل المرحلة، والحارس بـW3 بيوقف الإرسال).

### W5 — Availability Verification ⚪

- عند Unit Interest: مراسلة جهات العرض المرتبطة واحدة كل مرة، مهلة 6 ساعات لكل جهة، تأكيد → إشعار ماجد + إبلاغ العميل، لا رد من الكل → رجوع لـActive + بديل فوري.

- النص المعتمد: «الخيار السابق لم يعد متاحاً، لذلك جهّزنا لك بديلاً مناسباً.»

- الحالة: لم يُبنَ.

### W6 — Viewing & Human Handoff ⚪

- يوقف الأتمتة ويسلّم لماجد (معاينة/تفاوض/إغلاق). لم يُبنَ.

## 3. البنية التحتية تحت الـWorkflows (شغّالة)

| المكوّن | الحالة | التفاصيل |
| --- | --- | --- |
| محرّك المطابقة majed-project-matching | ✅ منشور وشغّال | v3.0.0 · نسخة نشطة da81db20 · /health مؤكّد · المفتاح الجغرافي district_slug + fallback نصي |
| محدّث الأسعار majed-price-updater | ✅ شغّال | مصدر Frankfurter/TCMB · 62/62 مشروع تحدّثوا USD · سقف 40 تحديث/دورة |
| الكرون | ⚠️ يحتاج تأكيد | مفروض 0 6 * * 1-5 — الجلسة ضربت حدّها أثناء الحفظ. افحصه أول جلسة. |
| جسر المنطقة (district_slug) | ✅ مكتمل | Projects 368/368 · Property 6/327 (الـ321 فاضية أصلاً) |
| فولدرات + كونديشن رولز Opportunity | ✅ تمّت | 34/34 نقل · 6 قواعد شرطية |

## 4. الحواجز اللي بتمنع النشر الآن

- 🔴 اختبار W2 end-to-end — لازم تريغر حقيقي على W2 منشور. هاد المفتاح لكل ما بعده.

- 🔴 تأكيد كرون محدّث الأسعار — إذا ما انحفظ، الأسعار بتبيّظ والمطابقة بترجع فاضية.

- 🟡 W1 غير موجود — بلا بوابة جودة، فرصة ناقصة الحقول بتوصل للمحرّك وترجع ERROR.

- 🟡 W3 لم يُبنَ — المطابقة بتصير بس ما في إرسال.

- 🟡 بوت الاستقبال غير مربوط بنقل المرحلة إلى Unit Interest → الحارس بـW3 ما رح يوقف.

- 🟡 تغطية المخزون: 62 من 368 مشروع عندهن أسعار USD → NO_MATCH متوقّع كتير لحد ما يخلص استيراد emlak.

## 5. الترتيب المقترح للخطوات الجاية

- فحص الكرون (0 6 * * 1-5) — 5 دقايق.

- نشر W2 + تشغيل تريغر حقيقي على فرصة اختبار → تأكيد MATCHED.

- بناء W1 (بوابة الجودة) قبل W2 بالسلسلة.

- بناء W3 حسب majed-w3-spec.md (الإيقاع + الحارس + رسالة الواتساب).

- ربط بوت الاستقبال بنقل المرحلة.

- بناء W5 ثم W6.

- إطلاق محدود على 5–10 فرص مع مراقبة يومية + kill-switch.

## 6. قواعد الأمان قبل أي نشر (من الـBlueprint)

- ما في مطابقة قبل Active — Nurture Running.

- ما في مطابقة إذا الحقول الأساسية ناقصة.

- ما ينرسل مشروع أعلى من budget_max بسبب خصم الكاش (الخصم عرض فقط).

- ما ينعاد إرسال Project ID موجود بـSent أو Rejected.

- ما ينرسل نص فاضي عند عدم وجود نتائج.

- W3 ما يرسل رسالتين متزامنتين لنفس الفرصة.

- أي رد من العميل يوقف الرعاية المجدولة.

- مصدر عرض واحد بس ينراسل بكل لحظة.

- فشل الصرف أو HighLevel ما يمسح سعر ولا يكتب صفر.

- كل Workflow يبقى Draft لحد ما يمرّ باختبار تجريبي موثّق.

*Innova Smart Solutions — تقرير حالة الـWorkflows لنظام ماجد كرف · 2026-09-01*

نظام ماجد كرف — Location jo8GkEPOGeRVWN5khioH · المصدر: Archive/claude/majed-workflows-status.md