# حالة مشروع ماجد كرف — التوثيق الشامل

آخر تحديث: 2026-09-04 (✅ منطق W3 مُثبَت طرفاً لطرف · العائق الوحيد: قناة واتساب) · Location jo8GkEPOGeRVWN5khioH كل الأرقام هنا مقروءة حيّاً من GHL API — ليست منقولة من تقارير سابقة.

## 1. اللوحة السريعة

| الطبقة | الإنجاز | الحالة |
| --- | --- | --- |
| نموذج البيانات والحقول | 100% | ✅ 14/14 حقل مطابقة مؤكّد |
| جسر المناطق (district_slug) | 99% | ✅ 424/429 مشروع |
| محدّث الأسعار + الكرون | 100% | ✅ شغّال · ✅ خلل الـ61 أُصلح ومُثبَت بكرون 2026-09-02 |
| محرّك المطابقة (Cloudflare) | 95% | ✅ MATCHED حقيقي مثبّت |
| الـWorkflows (W1–W6) | ~55% | ✅ W2 draft · ✅ W3 — المجموعة الأولى تعمل ومُثبتة طرفاً لطرف (draft) · 🔴 السلسلة ×8 · 🔴 W4–W6 غير موجودة |
| ربط بوت الاستقبال | 0% | 🔴 |
| تغطية أسعار USD | 28% | 🟠 121/429 |

الخلاصة: البنية التحتية جاهزة ومُثبتة عملياً. طبقة الأتمتة هي العائق الوحيد المتبقّي.

✅ مانع `DRY_RUN` سقط (2026-09-03) — لا وجود لأي مفتاح وضع تجريبي. التفصيل في §4.

✅ منطق W3 مكتمل ومُثبَت بتشغيلين حقيقيين (2026-09-04 · 12:14 و12:24) — تعبئة فورية بلا Wait · بيانات طازجة · الاستبعاد يعمل · الـAssociation تُنشأ.

✅ الفاصلة البادئة بريئة نهائياً — كانت حاضرة والمحرّك استبعد صحيحاً. العقدة ⑥ لا تُلمس.

🔴 العائق الوحيد المتبقّي: قناة واتساب غير موصولة — Error 101: No connected instances found. الرسائل تُبنى صحيحة ولا تصل. خارج W3 — إعداد قناة لا أتمتة.

## 1-ب. أول تشغيل حقيقي لـW3 — 2026-09-04

الفرصة `63oh6ELZtHHN6AUsY2jX` · نُقلت إلى `Active — Nurture Running` 03:56:02 · انتهى الـworkflow 03:56:22 (20 ثانية).

### ✅ ما نجح

سلسلة العقد تعمل كما صُمِّمت: القفل رُفع · حارس المرحلة سمح · الويبهوك نُفِّذ · الـWait مرّ · حارس المطابقة فرّع. العطل في البيانات لا في المخطط.

كما حُسم فحص التكرار: عقدة Match Guard واحدة لا اثنتان — القاعدة المسجّلة (Hard Refresh قبل أي إعادة بناء) منعت حارساً شبحياً.

### 🔴 عطل مؤكّد — القفل يبقى مرفوعاً على فرع NO

Nurture Active = Yes بعد انتهاء الـworkflow. الفرع NO يذهب إلى END بلا Unlock.

والـW3 منشور: كل فرصة تدخل Active — Nurture Running تُقفَل نهائياً وL1 يرسلها إلى END في كل محاولة لاحقة. و73% من المخزون خارج المطابقة، ففرع NO هو المسار الأكثر استعمالاً.

✅ أُمِّن (2026-09-04): W3 أُعيد إلى Draft · وNurture Active ضُبط على No على فرصة الاختبار. يبقى التوصيل نفسه: فرع NO ← Unlock — Set Nurture Active = No قبل أي نشر.

### 🎯 السبب — حُسم بقراءة سجل الـEnrollment

استجابة الويبهوك: `200` · `MATCHED` · Mavera Boutique · 232,209 USD · `match_found: "Yes"` · `association_summary.created: 1`.

المحرّك سليم تماماً — طابق وفلتر ورتّب وأنشأ العلاقة ورجّع كل شيء متزامناً.

العطل: العقدة ④ تقرأ Match Found من حقول الفرصة، والمحرّك لا يكتبها. الاستجابة قالت Yes والحقل بقي No → سلك فرع NO.

وليس سباق الـ10 ثوانٍ: الحقول رُوقبت 3 دقائق ولم تظهر. زيادة الـ`Wait` لا تصلح شيئاً.

🔴 يهدم اعتقاداً موثّقاً (§2 بند 4): «كتابة المحرّك على الفرصة مؤكّدة». إمّا كتبتها عقدة في W2، أو النشرة غير الموثّقة 922430af أزالتها. يُقرأ من الكود. والمحرّك يكتب على GHL فعلاً — العلاقة أُنشئت — فالقدرة موجودة والحقول المخصّصة تحديداً لا تُكتب.

### ✅ العلاج المعتمد — البديل الجذري

القراءة من استجابة الويبهوك مباشرةً وحذف الـ`Wait` — السباق يزول من الجذر.

⚠️ التغليف: {"status":200,"data":{…}} → المسارات data.match_found لا match_found. وخريطة العقدة المحفوظة من 31 آب شكلها مختلف ⟵ تُلتقط الاستجابة من جديد أولاً.

| # | التعديل على W3 (draft الآن) |
| --- | --- |
| 0 | إعادة التقاط استجابة الويبهوك على العقدة #2 |
| 1 | حذف ③ Wait 10 seconds |
| 2 | ④ Match Guard ← data.match_found = Yes من الاستجابة |
| 3 | ⑤ SMS ← الاسم/المنطقة/النوع/السعر من الاستجابة |
| 4 | ⑥ Update Opportunity ← يكتب next_match_* + match_found + يضيف على sent_project_ids — صار مسؤولاً عن تعبئة حقول الفرصة بدل المحرّك |
| 5 | فرع NO ← `Unlock — Set Nurture Active = No` |

### ✅ مكاسب مؤكّدة من نفس القراءة

| البند | الدليل |
| --- | --- |
| الاستبعاد يعمل | remaining_unsent_count: 4 من أصل 5 |
| الـAssociation ينشئها المحرّك | created: 1 ← لا عقدة ⑦ |
| الفاصلة بريئة نهائياً | 200 على تشغيل حقيقي · وفرضية «Send test request غير صالحة» تأكّدت |
| محدّث الأسعار شغّال | 232,209 اليوم مقابل 232,768 بـ2 أيلول |

### ✅ نافذة الإرسال — التعارض مغلق

القراءة الحيّة: 09:00–21:00 · الأحد→الجمعة · السبت مطفأ. الواقع 6 أيام؛ توثيق «7 أيام» خطأ. قرار السبت يُتخذ لاحقاً بوعي.

## 2. ما تغيّر في جلسة 2026-09-03

### ✅ حُسم

| # | البند | النتيجة |
| --- | --- | --- |
| 1 | `DRY_RUN` | ✅ لا وجود له. قُرئ RAW BODY في W2 وW3 — لا dryRun ولا dry_run ولا test ولا mode. الحسم النهائي من دليل ثانٍ: W2 لا يرسل مفتاحاً أيضاً، ومع ذلك أنتج مطابقة مكتوبة على الفرصة → غياب المفتاح = وضع حقيقي |
| 2 | 🔴→✅ مفتاحان مفقودان في W3 | اكتُشف أن جسم W3 كان ينقصه sent_project_ids وrejected_project_ids (7 مفاتيح مقابل 9 في W2). أُضيفا حرفياً من W2 وحُفظا |
| 3 | الاستبعاد يعمل | اختبار بمتغيّر حقيقي: أُرسل sent_project_ids = 6a95ca37… (Mavera Boutique) → المحرّك رجّع Mavera Residence. مشروع مختلف ✅ |
| 4 | كتابة المحرّك على الفرصة | ✅ مؤكّدة على التشغيل الحقيقي (حقول 1 أيلول). Test Request لا يلتزم — سلوك سليم لا عطل |
| 5 | الـAssociation | المحرّك ينشئها بنفسه — علاقة أُنشئت 2026-09-01T00:55:17 بلا أي عقدة Association في أي workflow → لا تُضاف عقدة ⑦ |

### 🔴 الخلل الذي كاد يمرّ

لولا فحص RAW BODY لبُني W3 كاملاً بلا sent_project_ids. الأثر كان سيكون:

اليوم 1 → أرخص مطابق = مشروع A → يُرسَل

اليوم 3 → أرخص مطابق = مشروع A → يُرسَل ثانيةً

… 28 يوماً من نفس المشروع

مفارقة: قفل التزامن كله (nurture_active + 3 عقد) بُني لحماية `sent_project_ids` — والحقل كان يُكتب بعناية ثم لا يُرسَل للمحرّك أبداً.

### ⏸️ بقي معلّقاً

| البند | الحالة |
| --- | --- |
| سباق قراءة الـ10 ثوانٍ | ⚠️ مانع نشر — لم يُقَس زمن كتابة المحرّك على الفرصة. يُحسم في اختبار المجموعة الأولى |
| الفاصلة البادئة في `sent_project_ids` | ⚠️ أول إرسال ينتج ,abc. يُختبر بالواجهة (لا يحتاج كود Cloudflare) — الطريقة في §4 |
| تنظيف سجل الاختبار | 🔴 Sent Project IDs لم يُفرَّغ رغم ما ورد في تقرير التنفيذ — قُرئ بالـAPI ولا يزال 6a95ca3749b8afb35f2a13ca |

درس مسجَّل: تقارير التنفيذ من الأدوات الخارجية تُتحقَّق بالـAPI، لا تُؤخذ كما هي. ثلاث دعاوى اليوم لم تطابق السجل: تفريغ الحقل · قيمة Next Match Name · طبيعة الاختبار (كان Test Request لا تشغيلاً حقيقياً).

## 3. ما تغيّر في جلسة 2026-09-02

### ✅ أُنجز

| # | الإنجاز | التفصيل |
| --- | --- | --- |
| 1 | إصلاح `ghl-mcp` | كان 401 — Authorization بلا بادئة Bearer ، وURL خطأ |
| 2 | إثبات أول MATCHED حقيقي | Mavera Boutique · 232,768 USD · Başakşehir · 2+1 |
| 3 | إصلاح الـ61 سجل (2099) | كُتب 2026-08-01 · 61/61 · ومُثبَت بكرون اليوم: 16/61 حُدّثوا |
| 4 | حقل `nurture_active` | أُنشئ بالواجهة · PoxnDg8w2iJq4NrC2eLB · RADIO Yes/No |
| 5 | W2 → Draft | ✅ نُفِّذ — الحاجز «منشور بلا اختبار» انحلّ |
| 6 | W3: القفل + الويبهوك | 3 عقد قفل مبنية · عقدة Webhook مُعدّة بالرمز السري · Allow Re-entry = ON · Stop on Response = OFF |
| 7 | نافذة الإرسال | 09:00–21:00 · 7 أيام (كانت 5 — فُعِّل السبت والأحد) |

### 🔴 اكتُشف (لم يكن معروفاً)

| # | الاكتشاف | الأثر |
| --- | --- | --- |
| 1 | 🔴 `DRY_RUN: true` في استجابة المحرّك | مانع نشر — تفصيله في §4 |
| 2 | استجابة المحرّك متزامنة | يرجّع next_match_* وmatch_found في جسم الاستجابة فوراً → Wait خُفِّض 30s ← 10s |
| 3 | W3 موجود مسبقاً (5e7af32d-…) | أُنشئ 2026-09-02 05:53 ولم يكن موثّقاً — كاد يُبنى مكرّر ثانٍ |
| 4 | نسختا W1 تكمّلان بعضهما | v2 فيها Property Source · v3 فيها مسار البيانات الناقصة → دمج لا حذف |
| 5 | الدومين الحقيقي `app.innovationvalues.com` | علامة بيضاء — وليس app.gohighlevel.com |
| 6 | وحدة الـWorkflows ترفض الإدخال البرمجي | تفصيله في §9 |

### ⏸️ لم يُنفَّذ

| العمل | السبب |
| --- | --- |
| حسم `DRY_RUN` | 🔴 الأولوية القصوى — يحتاج فتح عقدتَي الويبهوك يدوياً |
| دمج نسختَي W1 | يحتاج جدولَي عقد كاملين |
| بقية عقد W3 | الوحدة ترفض الإدخال البرمجي — يدوي أو عبر ChatGPT |
| ربط بوت الاستقبال | — |

## 3. حالة الـWorkflows (قراءة حيّة)

إجمالي الحساب: 50 workflow — 35 منشور · 15 draft

### مسار المطابقة

| # | الاسم | الحالة | المعرّف |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | Buyer Matching Entry & Validation | draft v2 | d74c51f0-607d-4057-94c6-6edcfb7e49b2 🗑️ |
| W1 | Buyer Matching Entry & Validation | draft v3 | 449a025b-3ba9-4fd8-8c17-cd990a96b5e3 ✅ |
| W2 | Project Matching | ✅ `draft` (أُعيد 2026-09-02) | 12312c5d-8cdf-48de-a621-6557e0a6b4f3 |
| W3 | Options Delivery & Nurture | ✅ `draft` (أُعيد 2026-09-04) — قيد إعادة التوصيل | 5e7af32d-5378-42ef-bdb2-f95daf559e60 ✅ |
| W3b | Stock Onboarding | draft v2 | a1823708-d80b-4c20-80fc-03fcbe8fad28 ⚠️ اسم مضلّل — شيء مختلف، لا يُلمس |
| W4 · W5 · W6 | — | ❌ غير موجودة | — |

✅ W2 أُعيد إلى Draft 2026-09-02 — قاعدة الـBlueprint استُعيدت.

### حالة بناء W3 (محدَّثة 2026-09-03)

| العنصر | الحالة |
| --- | --- |
| التريغر Opportunity Stage Changed | ✅ |
| Allow Re-entry | ✅ ON |
| Stop on Response | ✅ OFF |
| نافذة الإرسال | ✅ 09:00–21:00 · 7 أيام |
| قفل التزامن (3 عقد nurture_active) | ✅ مبني |
| عقدة Custom Webhook | ✅ مُعدّة بالرمز السري · 9 مفاتيح مكتملة (2026-09-03) |
| ① حارس المرحلة (Stage Guard) | ✅ |
| ③ Wait 10 seconds | ✅ |
| ④ حارس المطابقة (Match Guard) | ✅ |
| ⑤ SMS | ✅ |
| ⑥ Update Opportunity | ✅ |

✅ المجموعة الأولى مكتملة — 6 عقد · 2026-09-03 مساءً.

#### المخطط الحالي (مكتمل)

Pipeline Stage Changed

→ L1 — Nurture Active?

├─ Already Active → END                    ← بلا فكّ قفل (نسخة أخرى تحمله) ✅

└─ None → L2 — Set Nurture Active = Yes

→ Stage Guard

├─ Active → #2 Call Majed Project Matching Engine

│      → Wait 10 seconds

│      → Match Guard

│           ├─ YES → SMS → Update Opportunity → END

│           └─ NO  → END   ⚠️ مؤقت — يجب أن يصير Go To

└─ None → Unlock — Set Nurture Active = No → END

⚠️ فرع NO في Match Guard ينهي الـworkflow حالياً. التصميم النهائي: Go To نحو عقدة الـWait التالية. بدونه تتوقف الرعاية عند أول NO_MATCH — و73% من المخزون خارج المطابقة، فهذا المسار هو الأكثر استعمالاً. يُربط بعد بناء السلسلة كاملة.

✅ تحسين يُعتمد: فرع NO يمرّ عبر Unlock — Set Nurture Active = No بدل End Workflow المباشر — يحرّر القفل عند الخروج بدل تركه مرفوعاً.

#### 📌 درس مسجَّل — العقدة التي «لم تُحفظ» كانت محفوظة

العقدة ④ أُبلغ عنها كفاشلة (اللوحة تُغلق بلا ظهور العقدة). بعد Hard Refresh + إعادة دخول الحساب الفرعي ظهرت — كانت محفوظة والمخطط لم يُحدَّث.

لو أُعيد بناؤها لصار حارسان متتاليان يقرآن نفس الشرط — يبدو كل شيء سليماً والمسار مضاعف.

قاعدة تُعتمد: أي عقدة تبدو أنها لم تُحفظ ⟵ Hard Refresh وعدّ العقد قبل أي إعادة بناء.

## 4. البنية التحتية

### ✅ DRY_RUN — محسوم ومغلق (2026-09-03)

النتيجة: لا يوجد أي مفتاح وضع تجريبي في جسم أي من الطلبين.

| المفتاح | W2 | W3 |
| --- | --- | --- |
| opportunity_id · budget_max · budget_currency · property_location_interest · property_type · client_goal · property_source | ✅ | ✅ |
| sent_project_ids · rejected_project_ids | ✅ | 🔴 كانا مفقودين → أُضيفا 2026-09-03 |
| dryRun / dry_run / test / mode | ❌ | ❌ |

لماذا الغياب وحده لم يكفِ: الفرضية الأصلية شملت احتمال أن المحرّك يعتبر غياب المفتاح تشغيلاً تجريبياً. الحسم جاء من W2: لا يرسل مفتاحاً أيضاً، ومع ذلك أنتج مطابقة مكتوبة على الفرصة (Mavera Boutique · مقروءة من الحقول). إذاً غياب المفتاح = وضع حقيقي، مُثبَت عملياً.

مصدر الـ`DRY_RUN: true` القديم: اختبار يدوي مرّر العلم صراحةً، أو نسخة أقدم من المحرّك.

### 🔴 مانع النشر المتبقّي — سباق قراءة الـ10 ثوانٍ

W3 ينادي المحرّك، ينتظر 10 ثوانٍ، ثم يقرأ حقل Match Found من الفرصة. لم يُقَس زمن كتابة المحرّك على الفرصة إطلاقاً.

إن تأخّرت الكتابة عن 10 ثوانٍ، يقرأ W3 القيمة القديمة ويرسل المشروع السابق — أي نفس عطل التكرار الذي بُني القفل لمنعه.

الحسم: الخطوة 4 من اختبار المجموعة الأولى — قِس زمن الرد وثبّت الـWait. البديل الجذري (غير محسوم): جعل الـIf/Else يقرأ من استجابة الويبهوك المحفوظة مباشرةً → يُحذف الانتظار ويزول السباق من الجذر.

### ⚠️ الفاصلة البادئة في sent_project_ids

العقدة ⑥ تكتب {{opportunity.sent_project_ids}},{{opportunity.next_match_id}} — والحقل فارغ عند أول إرسال، فالناتج ,abc.

يُختبر بالواجهة بلا كود Cloudflare:

1. اكتب في Sent Project IDs على فرصة الاختبار:  ,6a95ca3749b8afb35f2a13ca

2. أطلق Test Request من عقدة ويبهوك W3

3. اقرأ next_match_name في Response Body

النتيجة (2026-09-03): 🔴 `HTTP 400 · "Bad Request"` — لا استجابة إطلاقاً.

الفاصلة البادئة ترفضها الحمولة. الأثر: W3 ينهار من الإرسال الثاني وبصمت — الحقول تبقى قديمة، وحارس المطابقة يعيد إرسال نفس المشروع 8 مرات على 28 يوماً.

✅ المحرّك بريء (قراءة الكود 2026-09-03): idList في index.js:425 يطبّق .filter(Boolean) بعد التقسيم — الفراغ يُحذف سليماً. لا يحتاج أي تعديل.

السبب الحقيقي: الطلب لا يصل إلى الكود. جسم الرد كان "Bad Request" نصاً عادياً، بينما الـworker يرجّع JSON {"status":"ERROR",...} — والنص غير موجود في الملف إطلاقاً.

الفرضية الأرجح: حقل الدمج في RAW BODY بلا علامتَي اقتباس → "sent_project_ids": ,abc = JSON غير صالح → 400 قبل الوصول للمحرّك. الفحص: قارن كتابة `sent_project_ids` بكتابة `property_type` في RAW BODY.

⛔ لا تُنسخ المجموعة ×8 قبل الإصلاح.

### 🗒️ الاستجابة القديمة — ملاحظة أرشيفية

ما ظهر سابقاً: آخر استجابة محفوظة في عقدة الويبهوك حملت DRY_RUN: true (اختبار 31 آب · Bahçe Bahçeşehir · 300902).

لماذا هذا خطر: المحرّك يملك وضعاً تجريبياً يرجّع نتيجة مطابقة دون أن يلتزم بها. إن كان جسم طلب W3 يحمل مفتاح وضع تجريبي — أو إن كان المحرّك يعتبر غياب مفتاح معيّن تشغيلاً تجريبياً — فسيعمل W3 بالوضع التجريبي إلى الأبد بعد النشر، ويرسل رسائل واتساب حقيقية عن مطابقات لم تُسجَّل.

هذا فشل صامت: لا خطأ، لا سجل أحمر، الرسائل تصل طبيعية. لا يُكتشف إلا من شكوى عميل بعد أسابيع.

الفحص المطلوب (دقيقتان، يدوي): افتح عقدة Custom Webhook في W2 ثم في W3، اقرأ RAW BODY في كل منهما، وقارن أسماء المفاتيح. ابحث عن dryRun · dry_run · test · mode.

⚠️ لا يُنشر W3 قبل حسم هذا.

### ⚠️ خريطة الحقول مبنية على استجابة قديمة

الاستجابة التي حفظ GHL شكلها من 31 آب، بينما فرصة الاختبار نفسها تحمل نتيجة أحدث (Mavera Boutique · 232768). يجب تأكيد أن شكل الاستجابة الحيّة يطابق الخريطة المحفوظة، وإلا قُرئت الحقول فارغة.

### ✅ محرّك المطابقة majed-project-matching

v3.0.0 · النسخة النشطة `922430af` (قراءة حيّة 2026-09-03) · مطابقة على district_slug مع fallback نصي.

⚠️ التوثيق كان يقول `da81db20` — صارت نسخة أقدم بـ3 أيام. نسخة نُشرت ولم تُوثَّق؛ ما تغيّر فيها غير معروف.

🟡 ثغرة كامنة — مسار Resale: index.js:163 يقرأ sent_property_ids عند source === "resale" — ولا W2 ولا W3 يرسلانه. النتيجة: قائمة الاستبعاد فارغة دائماً لعملاء إعادة البيع → تكرار مشاريع. غير عاجل ما دام المسار معطّلاً (RESALE_SKIPPED)، لكنه ينفجر يوم يُفعَّل.

| البند | القيمة |
| --- | --- |
| نقطة النهاية | POST https://majed-project-matching.majed-karaf.workers.dev/match |
| التفويض | Bearer — مخزَّن كقيمة مسمّاة Majed Matching Webhook Secret V2 (لا يظهر نصّاً) |
| نوع المحتوى | application/json |
| رمز الحالة | 200 |
| شكل الاستجابة | متزامن — يرجّع next_match_* وmatch_found في جسم الاستجابة مباشرة |

دليل النجاح — أول MATCHED موثّق:

| الحقل | القيمة |
| --- | --- |
| الفرصة | TEST — W2 Esenyurt 2+1 (63oh6ELZtHHN6AUsY2jX) |
| match_found | Yes |
| next_match_name | Mavera Boutique |
| next_match_price | 232,768 USD |
| المنطقة / النوع | Başakşehir / 2+1 |
| الميزانية | 500,000 USD |

المحرّك استقبل تريغر حقيقي، طابق جغرافياً، فلتر بالسعر، وكتب النتيجة. يعمل.

### ✅ محدّث الأسعار majed-price-updater — الكرون مؤكّد

كيف تأكّدنا بلا Cloudflare: فحصنا النتيجة بدل الإعداد.

| الدليل | القيمة |
| --- | --- |
| 40 مشروع بتاريخ | 2026-09-01T06:00:45Z ← 6:00 صباح اليوم |
| مطابق لـ | 0 6 * * 1-5 ✅ |
| سعر صرف جديد | 48.1165 (مقابل 48.08985 بـ31 آب) |

الكرون محفوظ وشغّال، وسقف الـ40/دورة يعمل.

### ✅ خلل الـ61 (تاريخ 2099) — أُصلح ومُثبَت عملياً

الخلل كان: 61 مشروعاً بـusd_price_updated_at = 2099-01-01 (حارس sentinel من التشغيل اليدوي). قاعدة «حدّث ما مضى عليه 48 ساعة» لا تعتبرها قديمة أبداً → متجمّدة على صرف 48.08985 للأبد.

الإصلاح (2026-09-02 · 04:57): كُتب 2026-08-01T00:00:00.000Z على 61/61 — تاريخ ماضٍ حقيقي بدل تفريغ الحقل، لأن التفريغ كان سينقلهم إلى فئة الـ303 الفاضية مجهولة السلوك.

#### 🎯 الاختبار الحاسم — نجح

كرون اليوم (2026-09-02T06:00:55Z) التقط 16 من الـ61:

| المؤشر | قبل | بعد |
| --- | --- | --- |
| exchange_rate_used | 48.08985 | `48.2179` ✅ |
| usd_price_updated_at | 2026-08-01 | `2026-09-02T06:00:55Z` ✅ |

طريقة الفحص: الـ16 مفحوصون واحداً واحداً، و19 عيّنة موزّعة على الـ45 الباقين — كلهم لسّه 48.08985.

#### 🔑 اكتشاف جديد: سقف الـ40 مشترك لا مخصّص

الـ61 كلهم كانوا مؤهّلين، لكن 16 فقط أُخذوا:

16 (من الـ61)  +  24 (من الـ29 سجل بتاريخ 2026-08-31، تجاوزوا الـ48 ساعة)  =  40

السقف يتقاسمه كل المؤهّلين. خذه بالحسبان في أي تقدير مستقبلي للتغطية.

#### متى تكتمل الـ45 الباقية

الكرون 0 6 * * 1-5 — أيام العمل فقط. اليوم أربعاء:

| التاريخ | اليوم | متوقّع |
| --- | --- | --- |
| 2026-09-03 | خميس | ~40 |
| 2026-09-04 | جمعة | الباقي (~5) |

التقدير: تكتمل الجمعة 2026-09-04. عطلة السبت/الأحد تعني أن أي تأخير يقفز 3 أيام.

⚠️ أثر انتقالي على المطابقة: الـ45 الباقون محسوبون على صرف 48.08985 بدل 48.2179 — فرق 0.27%. غير مؤثّر عملياً، لكن نتائج W2 هذه الأيام فيها انحراف طفيف لصالح «أرخص من الواقع».

### تغطية المخزون (429 مشروع)

| المؤشر | القيمة |
| --- | --- |
| district_slug معبّأ | 424/429 (99%) ✅ |
| سعر USD واحد+ | 121/429 (28%) 🟠 |

أكبر المناطق: basaksehir 46 · beylikduzu 33 · eyupsultan 27 · kagithane 26 · buyukcekmece 24

72% من المخزون خارج المطابقة — NO_MATCH متوقّع بكثرة حتى يكتمل استيراد emlak.

## 5. توزيع الفرص (Sales Pipeline — 84 فرصة)

| المرحلة | العدد |
| --- | --- |
| Lead In | 81 |
| Lost | 2 |
| Active — Nurture Running | 1 ← سجل اختبار فقط |
| باقي المراحل | 0 |

لا يوجد عميل حقيقي في مسار المطابقة. لم تُرسَل أي رسالة مطابقة (آخر SMS لكونتاكت الاختبار من أيار — من بوت الاستقبال).

## 6. الحواجز المتبقّية

| # | الحاجز | الخطورة |
| --- | --- | --- |
| ~~0~~ | ~~`DRY_RUN: true` غير محسوم~~ | ✅ انحلّ 2026-09-03 — لا وجود لأي مفتاح تجريبي |
| 0ب | 🔴 سباق قراءة الـ10 ثوانٍ | مانع نشر — قد يُقرأ الحقل قبل كتابته → إرسال المشروع السابق |
| ~~0ج~~ | ~~الفاصلة البادئة → HTTP 400~~ | ✅ انحلّ 2026-09-03 — اختبار ضابط: الحقل فارغ أعطى 400 أيضاً. الفاصلة بريئة · العقدة ⑥ تبقى كما صُمِّمت |
| 0د | 🔴 `Send test request` غير صالح للتحقّق | لا يربط الفرصة → حقول الدمج فارغة. كل استنتاج بُني عليه اليوم مشكوك فيه، بما فيه دليل الاستبعاد. التحقّق الوحيد المعتبَر: تشغيل حقيقي |
| 0هـ | 🔴 العقدة ④ Match Guard لا تُحفظ | اللوحة تُغلق والعقدة لا تظهر · بلا رسالة خطأ. البناء متوقف عندها |
| 1 | W3 ناقص (القفل والويبهوك مبنيان · باقي المجموعة لا) | 🔴 المطابقة تحدث بلا إرسال |
| ~~2~~ | ~~61 سجل بتاريخ 2099~~ | ✅ انحلّ ومُثبَت 2026-09-02 — كرون اليوم حدّث 16/61 · الباقي بحلول 09-04 |
| 3 | بوت الاستقبال غير مربوط | 🔴 الحارس لن يتوقّف → رعاية لا نهائية |
| 4 | W1 مكرّر — والنسختان تكمّلان بعضهما | 🟡 v2 فيها Property Source · v3 فيها مسار البيانات الناقصة → دمج لا حذف |
| 5 | W4/W5/W6 غير موجودة | 🟡 لا معالجة رد ولا تحقّق توفّر |
| 6 | تغطية 28% | 🟠 NO_MATCH متكرّر |
| ~~7~~ | ~~W2 منشور بلا اختبار كامل~~ | ✅ انحلّ 2026-09-02 — أُعيد إلى Draft |

### حواجز انحلّت هذه الجلسة ✅

- ~~تأكيد الكرون~~ → مؤكّد شغّال

- ~~إثبات MATCHED حقيقي~~ → مثبّت

- ~~حسم حالة W2~~ → published مؤكّد

- ~~صلاحية الـMCP~~ → تعمل

- ~~W2 منشور~~ → أُعيد إلى Draft ✅

- ~~حقل nurture_active مفقود~~ → أُنشئ ومُثبَت ✅

- ~~خلل الـ61 (2099)~~ → أُصلح ومُثبَت بالكرون ✅

## 7. الترتيب المقترح

| # | الخطوة | الوقت | من ينفّذ |
| --- | --- | --- | --- |
| ~~1~~ | ~~صفّر الـ61 سجل بتاريخ 2099~~ | ✅ | مُنجز ومُثبَت — كُتب 2026-08-01 · 61/61 · كرون 09-02 التقط 16 منهم |
| ~~1ب~~ | ~~أنشئ حقل `nurture_active`~~ | ✅ | مُنجز 2026-09-02 — PoxnDg8w2iJq4NrC2eLB · RADIO Yes/No |
| ~~0~~ | ~~افحص `DRY_RUN`~~ | ✅ | مُنجز 2026-09-03 — لا مفتاح تجريبي · وأُضيف المفتاحان الناقصان لـW3 |
| ~~0ب~~ | ~~اختبر الفاصلة البادئة~~ | ✅ | مُنجز 2026-09-03 — النتيجة: 400 Bad Request · عطل مؤكّد |
| ~~0ب2~~ | ~~أصلح المحرّك~~ | ✅ | ملغى — الكود سليم أصلاً (filter(Boolean) موجود) |
| 0ب3 | 🔴 افحص RAW BODY في W3 — هل {{opportunity.sent_project_ids}} بين " "؟ | 1 د | برومت |
| ~~0ج~~ | ~~فرّغ `Sent Project IDs`~~ | ✅ | مُنجز 2026-09-03 — مؤكّد بالـAPI |
| 2 | ادمج نسختَي W1 (لا تحذف — كل واحدة فيها منطق مفقود بالأخرى) | 30 د | أنت — يدوي |
| 3 | ابنِ W3 حسب الدليل | 5–6 س (≈76 عقدة) | أنت — يدوي |
| 4 | اختبر W3 بانتظارات قصيرة | 30 د | أنت + أنا |
| 5 | اربط بوت الاستقبال بنقل المرحلة | 1 س | أنت |
| 6 | انشر W1 ثم W3 بعد الاختبار | 10 د | أنت |
| 7 | ابنِ W5 ثم W6 | — | لاحقاً |
| 8 | استيراد emlak (رفع التغطية) | — | بالتوازي |

## 8. تعارضات في التوثيق (تحتاج حسماً)

| # | التعارض | الأصح |
| --- | --- | --- |
| 1 | Blueprint: «أرخص 2» · W3 spec: «خيار واحد» | خيار واحد — القرار الأحدث. الـBlueprint لم يُحدَّث |
| 2 | منطق الجنسية (خلط الأنواع لسقف 400k) | محسوم بالتصميم · غير مبني بالكود |
| 3 | حلقة التحقق 2 الدورية | موصوفة بالـBlueprint · غير موجودة في أي W |
| 4 | kill-switch | مشترط قبل النشر · غير مبني |

## 9. ملاحظات تقنية

الوصول للحساب: توكن ماجد (pit-6929…) يعمل مع locationId=jo8GkEPOGeRVWN5khioH. الصلاحيات المتاحة: workflows.readonly · opportunities.readonly · contacts.readonly · locations/customFields.readonly · `objects/record.write` (كتابة — مثبتة عملياً 2026-09-02).

تصحيح: التوثيق السابق قال إن التوكن قراءة فقط. غير صحيح — الكتابة على سجلات Projects تعمل (update-object-record → 200). القيد الحقيقي محصور بالـWorkflows فقط.

⚠️ `dryRun` لا يفحص الصلاحيات — يُرجع success: true مع authorizationVerified: false. الفحص الصحيح: كتابة عديمة الأثر (نفس القيمة الحالية).

⚠️ قيد ثانٍ — وحدة الـWorkflows ترفض الإدخال البرمجي (مثبَت 2026-09-02):

جدول الـWorkflows داخل إطار محصّن: لا يقبل كتابة في البحث، ولا ضغطاً على الصفوف أو المجلدات. فُحص على:

| المسار | النتيجة |
| --- | --- |
| app.gohighlevel.com بالمتصفح | ❌ |
| app.innovationvalues.com (الدومين الأبيض) بالمتصفح | ❌ |
| تطبيق innova بأدوات الشاشة | ❌ كل الضغطات مرفوضة |
| تطبيق innova بأدوات الخلفية (app_*) | ❌ محتوى الـwebview لا يُلتقط |
| روابط مباشرة لأي صفحة عميقة | ❌ صفحة بيضاء (تحميل كامل يكسر الـSPA) |

صفحة Custom Fields تعمل بالمقابل — أُنشئ فيها nurture_active برمجياً بنجاح. القيد على وحدة الـWorkflows تحديداً، لا على الحساب ولا الدومين.

الأثر: بناء الـWorkflows يحتاج إيداً بشرية أو أداة أخرى (ChatGPT/Codex). التحقق والقراءة والحقول تبقى ممكنة برمجياً.

⚠️ قيد جوهري — GHL API لا يكتب Workflows:

| العملية | متاحة؟ |
| --- | --- |
| قراءة اللائحة | ✅ |
| قراءة workflow تفصيلياً | ❌ 404 |
| إنشاء / تعديل / حذف | ❌ لا endpoint |
| نشر / تحويل لـDraft | ❌ لا endpoint |

كل عمل على الـWorkflows يدوي بالواجهة. لا مفرّ.

## 10. خريطة الملفات

| الملف | المحتوى |
| --- | --- |
| `review/PROJECT_STATUS.md` | 📍 هذا الملف — ابدأ منه |
| review/W3_BUILD_GUIDE.md | دليل بناء W3 التنفيذي |
| `review/W3_GUIDE_REVIEW.md` | ⚠️ مراجعة الدليل — اقرأها قبل البناء (6 مشاكل، أهمها فروع If/Else لا تلتقي) |
| review/ACTION_W1_W2.md | إجراءا W1/W2 اليدويان |
| review/REVIEW_2026-09-01.md | المراجعة الأصلية + التعارضات |
| review/NEXT_SESSION_CHECKS.md | سجل رحلة إصلاح MCP |
| claude/majed-system-blueprint.md | المخطط المرجعي |
| claude/majed-w3-spec.md | مواصفات W3 المثبّتة |
| claude/majed-build-log.md | سجل البناء (محدَّث بهذه الجلسة) |
| claude/majed-clean-schema.md | مخطط الحقول |
| review/prompts/EXECUTE_ALL_PROMPT.md | برومت التنفيذ الكامل (لـChatGPT/Codex) |
| review/prompts/CONTINUE_W3_PROMPT.md | برومت رفع مانع الكاش |
| review/prompts/ASK_AI_PROBE.md | برومت فحص قدرة Ask AI + تشخيص DRY_RUN (⚠️ منتهٍ — حُسم) |
| review/prompts/DRY_RUN_PROBE.md | برومت الفحص المركّز الذي حسم DRY_RUN (مرجع لصياغة برومتات لاحقة) |

*Innova Smart Solutions — حالة مشروع ماجد كرف · 2026-09-02*

نظام ماجد كرف — Location jo8GkEPOGeRVWN5khioH · المصدر: Archive/review/PROJECT_STATUS.md