# مراجعة شاملة — نظام ماجد كرف العقاري

تاريخ المراجعة: 2026-09-01 Location GHL: jo8GkEPOGeRVWN5khioH المصادر المراجَعة: 8 ملفات في claude/ + ملفَّان في chatGPT/ الحالة: مراجعة توثيقية — لم يُنفَّذ أي إجراء على الحساب الحي.

## 1. الخلاصة بجملة واحدة

البنية التحتية (المحرّك + محدّث الأسعار + الحقول + جسر المناطق) جاهزة وشغّالة. طبقة الأتمتة (W1–W6) شبه فارغة: واحدة فقط من ستة مبنية، ولم يمرّ أي مسار end-to-end باختبار موثّق.

نسبة الإنجاز التقديرية:

| الطبقة | الإنجاز |
| --- | --- |
| نموذج البيانات والحقول | ~95% ✅ |
| محدّث الأسعار (Cloudflare) | ~90% ✅ (ناقص تأكيد الكرون) |
| محرّك المطابقة (Cloudflare) | ~95% ✅ (ناقص اختبار حي) |
| الـWorkflows (W1–W6) | ~15% 🔴 |
| ربط بوت الاستقبال | 0% 🔴 |
| تغطية المخزون (أسعار USD) | 17% (62/368) 🟠 |

## 2. 🚨 تعارض حرج بين التقريرين — يجب حسمه أولاً

الملفان claude/majed-workflows-status.md و chatGPT/WORKFLOWS_STATUS_2026-09-01.md — كلاهما بتاريخ 2026-09-01 — يتناقضان في نقطة جوهرية:

| البند | تقرير claude | تقرير chatGPT (قراءة حيّة من GHL) |
| --- | --- | --- |
| حالة W2 | 🟡 Draft — لم يُنشر | ✅ Published — منشور فعلاً |
| Total enrolled على W2 | غير مذكور | 11 فرصة |
| Active enrolled | غير مذكور | 0 |
| W1 | ⚪ غير موجود | موجود — نسختان مكرّرتان بنفس الاسم (Draft) |
| W3 | ⚪ لم يُبنَ | موجود اسم W3 — Stock Onboarding (شيء مختلف تماماً) |

### لماذا هذا خطير؟

- إذا W2 منشور فعلاً وعليه 11 فرصة — فالنظام يعمل الآن على بيانات حقيقية بينما التوثيق يفترض أنه Draft آمن. هذا يخالف قاعدة الأمان المثبّتة في الـBlueprint: *«كل Workflow يبقى Draft حتى يمرّ باختبار تجريبي موثّق»*.

- 11 enrolled / 0 active يعني أن 11 فرصة دخلت وخرجت — على الأرجح كلها بأخطاء تحقّق (budget_max must be greater than zero) أو NO_MATCH. لم يفحص أحد سجلّات هذه الـ11.

- W1 له نسختان مكرّرتان بنفس الاسم (11:17 PM و 11:31 PM من 29 آب) — إذا نُشرتا معاً ستُشغّلان المطابقة مرتين لكل فرصة.

⚠️ إجراء أول قبل أي شيء: افتح GHL وتحقّق بنفسك من حالة W2 الحقيقية وسجل تنفيذ الـ11 فرصة. الفارق بين "Draft" و"Published مع 11 enrolled" هو الفارق بين نظام في المختبر ونظام يمسّ عملاء حقيقيين.

## ✅ 2-أ. حُسم التعارض — قراءة حيّة من الـAPI (2026-09-01)

تقرير chatGPT كان الصحيح. تقرير `claude` كان غلط.

| البند | الحقيقة المؤكّدة من API |
| --- | --- |
| W2 — Project Matching | 🔴 `published` · v10 · 12312c5d-8cdf-48de-a621-6557e0a6b4f3 |
| W1 (نسختان) | draft v2 (d74c51f0…) · draft v3 (449a025b…) — التكرار مؤكّد |
| W3 — Stock Onboarding | draft v2 — شيء مختلف، مش Options Delivery |
| W4 · W5 · W6 | ❌ غير موجودة إطلاقاً |
| إجمالي الـWorkflows | 50 (مش 18) — منها 35 published · 15 draft |

W2 منشور فعلاً — يعني قاعدة الأمان «كل Workflow يبقى Draft حتى يمرّ باختبار موثّق» مخروقة حالياً.

### 🟢 لكن الخبر الجيّد: المحرّك اشتغل ونجح فعلاً

الفرصة الوحيدة في مرحلة Active — Nurture Running: `TEST — W2 Esenyurt 2+1` (63oh6ELZtHHN6AUsY2jX) — سجل اختبار، مش عميل حقيقي.

حقول المطابقة معبّاة بالكامل:

| الحقل | القيمة |
| --- | --- |
| match_found | ✅ Yes |
| next_match_name | Mavera Boutique |
| next_match_price | 232,768 USD |
| next_match_district | Başakşehir |
| next_match_type | 2+1 |
| budget_max | 500,000 USD |

هذا أول MATCHED حقيقي موثّق. المحرّك v3.0.0 استقبل التريغر الحقيقي، طابق جغرافياً على basaksehir، فلتر بالسعر (232,768 ≤ 500,000)، وكتب النتيجة على الـOpportunity. الحاجز رقم 3 بقائمة الحواجز → انحلّ.

### توزيع فرص Sales Pipeline (84 فرصة)

| المرحلة | العدد |
| --- | --- |
| Lead In | 81 |
| Lost | 2 |
| Active — Nurture Running | 1 (سجل الاختبار) |
| باقي المراحل | 0 |

لا يوجد أي عميل حقيقي في مسار المطابقة. الـ11 enrolled اللي شافها تقرير chatGPT كانت محاولات اختبار متراكمة، مش عملاء.

### هل انبعتت رسالة؟

فحصت محادثات كونتاكت الاختبار (vyJzo7zOOoCLkMLJGrFI): ما في رسالة مطابقة. آخر رسالة SMS قديمة من بوت الاستقبال (أيار). ✅ متوقّع — W3 مش مبني، فما في آلية إرسال أصلاً.

الخلاصة العملية: W2 منشور لكن الضرر صفر — لأن ما في عملاء بالمرحلة، وما في W3 يبعت. النظام منشور بس مشلول عملياً.

## 3. ما هو مبنيّ فعلاً وشغّال ✅

| المكوّن | التفاصيل |
| --- | --- |
| محرّك المطابقة majed-project-matching | v3.0.0 · نسخة نشطة da81db20 · /health مؤكّد · مطابقة على district_slug مع fallback نصي · مُصلَح باگ canonicalLocation · اختبارات محلية Node نجحت كلها |
| محدّث الأسعار majed-price-updater | مصدر Frankfurter/TCMB (بلا API key) · حمايات نطاق [5..200] · فشل آمن (لا كتابة صفر، لا مسح) · 62/62 مشروع تحدّثوا USD · سقف 40 تحديث/دورة |
| جسر المناطق district_slug | Projects 368/368 ✅ · Property 6/327 (الـ321 فاضية أصلاً) · عولجت الأخطاء الإملائية التركية (Sarıyer/Kadıköy/Eyüpsultan…) |
| تنظيم حقول Opportunity | 4 فولدرات · 34/34 نقل ناجح · 6 كونديشن رولز عبر البراوزر |
| W2 — Project Matching | مبني · الويبهوك صحيح · Bearer Token مضبوط · body يحوي كل حقول المطابقة · الاتصال بالمحرّك مؤكّد شغّال |
| توثيق كامل | Blueprint 292 سطر · مواصفات W3 مثبّتة · Build Log بكل إجراء · نسخ احتياطية للمحذوفات |

نقطة قوة معمارية: فصل الحساب عن المحادثة (Cloudflare يحسب · GHL يشغّل · AI للّغة فقط) — قرار سليم يجعل المنطق قابلاً للاختبار خارج GHL، وهو ما أثبت فائدته فعلاً في اختبارات Node المحلية.

## 4. ما هو ناقص 🔴

### الحواجز الحرجة (تمنع التشغيل)

| # | الحاجز | الأثر |
| --- | --- | --- |
| 1 | حسم حالة W2 الحقيقية + فحص سجلّات الـ11 فرصة | لا يمكن الثقة بأي شيء قبل معرفة ما جرى فعلاً |
| 2 | تأكيد كرون محدّث الأسعار (0 6 * * 1-5) — الجلسة ضربت حدّها أثناء الحفظ | إذا لم يُحفَظ: الأسعار تبيَظ → المطابقة ترجع فارغة صامتةً |
| 3 | اختبار W2 end-to-end بتريغر حقيقي — مود Test-workflow في GHL لا يعبّي {{opportunity.*}} (يعبّي {{contact.*}} فقط) | لا يوجد إثبات واحد على MATCHED حقيقي |
| 4 | W1 غير محسوم — نسختان مكرّرتان | فرصة ناقصة الحقول تصل للمحرّك وترجع ERROR (وهو على الأرجح سبب فشل الـ11) |
| 5 | W3 لم يُبنَ — المواصفات جاهزة 100% لكن البناء صفر | المطابقة تحصل لكن لا شيء يُرسَل للعميل |
| 6 | بوت الاستقبال غير مربوط بنقل المرحلة إلى Unit Interest | حارس الـStage في W3 لن يتوقّف أبداً → رعاية لا نهائية |
| 7 | W4 · W5 · W6 غير مبنية | لا معالجة رد · لا تحقّق توفّر · لا تسليم بشري |

### حواجز متوسطة

- تغطية المخزون: 62 من 368 مشروع فقط عندهم أسعار USD → NO_MATCH متوقّع في ~83% من الحالات حتى ينتهي استيراد emlak.

- الـ321 عقار Property بلا منطقة (location فارغ أصلاً).

- حقول مكرّرة معلّقة للحذف: Opportunity agency_contact · Property unit_price legacy + project_name_text.

- Workflows قديمة فوضوية: 5 workflows بحالة غير معروضة + عدة New Workflow : 17xxxxx + خيار ٢ (عليه 276 enrolled) — تحتاج جرد وتنظيف قبل النشر.

## 5. ⚠️ تعارضات وثغرات منطقية اكتشفتها المراجعة

هذه ليست في أي من التقريرين — وجدتها بمقارنة المستندات ببعضها:

### 5.1 تعارض "أرخص 2" مقابل "خيار واحد"

- الـBlueprint (بند 6 و 11): المخرجات = أرخص مشروعين، واليوم 0 = «أرخص خيارين مطابقين».

- مواصفات W3 + Build Log (القرارات المثبّتة): خيار واحد فقط لكل رسالة، باستخدام حقول next_match_*.

→ القرار الأحدث والمثبّت هو خيار واحد، لكن الـBlueprint لم يُحدَّث وما زال يقول "أرخص 2". أي شخص يقرأ الـBlueprint وحده سيبني الشيء الخطأ. يجب تحديث الـBlueprint.

### 5.2 منطق الجنسية (خلط الأنواع) غير مطبَّق

الـBlueprint يحسم: عند هدف الجنسية يُسمح بتجميع عدة وحدات من أنواع مختلفة للوصول لسقف 400,000 دولار، و«المحرّك يبني تركيبة». لكن Build Log يقول المحرّك يعيد أرخص 2 وحدة مفردة — لا يوجد ذكر لأي منطق تركيبات (combinations) في v3.0.0.

→ ميزة محسومة في التصميم لكنها غير مبنية في الكود. وهي معقّدة (مشكلة تجميع/subset-sum) وليست في أي قائمة مهام. يجب إمّا بناؤها أو تسجيلها كـ"مؤجّلة صراحةً".

### 5.3 حلقة التحقق 2 (الدورية) غير مجدولة أصلاً

الـBlueprint بند 9 يصف وكيلاً مجدولاً يعيد تأكيد المخزون كل فترة، وقاعدة نضارة 72 ساعة، و«يوقف أي عقار غير مؤكّد». → غير موجود في أي قائمة W1–W6، ولا في أي خطة خطوات. ثغرة كاملة — المخزون سيتقادم بلا آلية تنبيه.

### 5.4 جدول الإرسال في الـBlueprint ≠ جدول W3

- Blueprint (بند 11): يوم 0 = خيارين · يوم 7 = «الخياران التاليان (أو واحد)».

- W3 spec: خيار واحد في كل موعد بلا استثناء.

→ نفس مشكلة 5.1. مصدر الحقيقة الحالي = `majed-w3-spec.md`.

### 5.5 لا يوجد kill-switch مبني

الـBlueprint يشترطه صراحة قبل النشر («زر إيقاف · إشعار لماجد عند أي فشل»). لا ذكر لبنائه في أي مكان. إذا كان W2 منشوراً فعلاً — فالنظام يعمل الآن بلا مفتاح إيقاف.

### 5.6 قفل التزامن في W3 غير مصمَّم

قاعدة أمان: «W3 لا يرسل رسالتين متزامنتين لنفس الفرصة (قفل تنفيذ متزامن)». مواصفات W3 تعتمد على حارس If/Else للـStage فقط — الحارس لا يمنع التزامن، يمنع الإرسال بعد تغيّر المرحلة فقط. آلية القفل غير محدَّدة.

### 5.7 دليل Agent AI معلّق بلا قرار

agent-ai-guide-integration.md يطرح 4 قرارات مفتوحة «بانتظار قرار Sema» — أهمها اعتماد Project كأساس بدل Property. هذا القرار حُسم فعلاً في الـBlueprint والمحرّك (Project أساسي · Property للـResale فقط) — لكن الملف لم يُحدَّث ليعكس أنه صار محسوماً.

### 5.8 مخاطر تشغيلية على البيانات

- كونتاكت الاختبار vyJzo7zOOoCLkMLJGrFI (Sema) ما زال باسم عائلة معدَّل "MatchTest" وبيانات فرصة اختبارية — لم يُرجَّع.

- git root هو مجلد Desktop كامل وليس مجلد المشروع — يوجد D (deleted) لملفات مشاريع أخرى (SnakeGamme, uncle) في الـstatus. يجب فصل هذا المشروع في مستودع خاص به.

## 6. الترتيب المقترح للخطوات القادمة

### المرحلة أ — استعادة السيطرة (قبل أي بناء) 🔴

| # | الخطوة | الزمن |
| --- | --- | --- |
| 1 | افحص W2 في GHL: هل هو Published؟ افتح Execution Logs للـ11 فرصة واقرأ ماذا حصل لكل واحدة | 20 د |
| 2 | إذا كان منشوراً بلا اختبار موثّق → أعِده إلى Draft فوراً حتى يمرّ الاختبار | 2 د |
| 3 | افحص كرون محدّث الأسعار — هل 0 6 * * 1-5 انحفظ أم ضلّ 0 * * * *؟ | 5 د |
| 4 | احسم نسختَي W1 المكرّرتين — احذف/أرشف واحدة، سمِّ الثانية بوضوح | 10 د |
| 5 | جرد Workflows القديمة (5 غير معروضة + خيار ٢ بـ276 enrolled) — أرشِف ما ليس له علاقة | 30 د |
| 6 | أرجِع كونتاكت الاختبار Sema لحالته الأصلية | 5 د |

### المرحلة ب — إثبات المسار الأساسي 🟠

| # | الخطوة |
| --- | --- |
| 7 | بناء W1 (بوابة الجودة) — يمنع وصول فرص ناقصة للمحرّك (سبب فشل الـ11 على الأرجح) |
| 8 | اختبار W2 بتريغر حقيقي — انقل فرصة اختبار إلى Active — Nurture Running على W2 منشور → أثبِت MATCHED حقيقي. هذا هو المفتاح لكل ما بعده |
| 9 | وثّق نتيجة الاختبار في majed-build-log.md |

### المرحلة ج — طبقة الإرسال 🟡

| # | الخطوة |
| --- | --- |
| 10 | بناء W3 حسب majed-w3-spec.md (الإيقاع 0-3-5-7-14-21-28 ثم كل 15 يوم + حارس Stage + رسالة الواتساب) |
| 11 | تصميم قفل التزامن لـW3 (ثغرة 5.6) |
| 12 | ربط بوت الاستقبال بنقل المرحلة إلى Unit Interest — بدونه W3 لا يتوقّف أبداً |
| 13 | بناء kill-switch + إشعارات فشل لماجد |

### المرحلة د — الإغلاق

| # | الخطوة |
| --- | --- |
| 14 | بناء W5 (تحقّق التوفّر — تسلسل جهات العرض، 6 ساعات لكل جهة) |
| 15 | بناء W6 (التسليم البشري لماجد) |
| 16 | إطلاق محدود: 5–10 فرص مع مراقبة يومية |

### المرحلة هـ — تحسين التغطية (بالتوازي)

| # | الخطوة |
| --- | --- |
| 17 | استيراد emlak — الأولوية العملية الأعلى: 83% من المخزون بلا أسعار USD يعني NO_MATCH متكرّر حتى لو اشتغل كل شيء |
| 18 | حسم منطق الجنسية (تركيبات) — بناء أو تأجيل صريح (ثغرة 5.2) |
| 19 | تصميم حلقة التحقق 2 الدورية (ثغرة 5.3) |
| 20 | تحديث الـBlueprint: "أرخص 2" → "خيار واحد" (ثغرة 5.1 و 5.4) |

## 7. أهم 3 أشياء لو ما في وقت إلا لثلاثة

- افحص W2 والـ11 فرصة — قد يكون النظام يعمل على عملاء حقيقيين بلا علمك.

- افحص الكرون — 5 دقائق، وفشله صامت وقاتل للمطابقة كلها.

- اختبار end-to-end بتريغر حقيقي — بدونه كل ما بُني غير مُثبَت.

*Innova Smart Solutions — مراجعة شاملة لمشروع ماجد كرف · 2026-09-01*

نظام ماجد كرف — Location jo8GkEPOGeRVWN5khioH · المصدر: Archive/review/REVIEW_2026-09-01.md