# مراجعة دليل بناء W3 — قبل التنفيذ

التاريخ: 2026-09-02 · مراجعة W3_BUILD_GUIDE.md مقابل majed-w3-spec.md وقراءة حيّة من GHL.

## ✅ ما هو سليم — تحقّق حيّ كامل

كل المعرّفات بالدليل صحيحة 100%. فُحصت واحداً واحداً:

| العنصر | الدليل | الحيّ | ✓ |
| --- | --- | --- | --- |
| Pipeline Sales Pipeline | VaZ3T6vb5fRqmOeazIhw | مطابق | ✅ |
| Stage Active — Nurture Running | 131945cf-813a… | مطابق | ✅ |
| Stage Unit Interest | 7bc6f50d-6a70… | مطابق | ✅ |
| match_found RADIO | kjHzXz4vU0Ks… | مطابق | ✅ |
| next_match_name TEXT | ccYRitAyIyai… | مطابق | ✅ |
| next_match_price NUMERICAL | XcXO3d986SBY… | مطابق | ✅ |
| next_match_district TEXT | J7vvZUI2502Z… | مطابق | ✅ |
| next_match_type TEXT | wd8XZ3Lg8576… | مطابق | ✅ |
| next_match_id TEXT | QlkyPIdl7zgv… | مطابق | ✅ |
| sent_project_ids LARGE_TEXT | pqg3NQZYXEEY… | مطابق | ✅ |

كما تأكّد وجود rejected_project_ids (izTmQRXeuECtQBavuWdg, LARGE_TEXT) وكل حقول إدخال المحرّك (budget_max, budget_currency, property_location_interest, property_type, client_goal, property_source).

الحقول المذكورة كـ«مؤجّلة» غير موجودة فعلاً (وهذا متوقّع): next_match_price_display · matches_sent_count.

منطق التصميم سليم — حارس المرحلة كشرط توقّف، فصل مسؤوليات البوت عن W3، وتخطّي الموعد بدل إنهاء الـworkflow عند NO_MATCH. لا اعتراض على المعمارية.

## 🔴 المشاكل — مرتّبة بالخطورة

### 1. عقدة If/Else في GHL لا تعود لتلتقي — أهم مشكلة

الدليل §2② يقول:

NO → تخطَّ الإرسال ووصّل مباشرة للـWait التالي

هذا غير قابل للرسم في GHL. فروع الـIf/Else مسارات منفصلة ونهائية — لا يمكن وصل فرع بعقدة على مسار آخر بسحب خط. بمجرّد أن تتفرّع، كل فرع يمشي لوحده حتى نهايته.

الأثر لو لم يُحسم قبل البناء: تبني 7 مجموعات ثم تكتشف أن فرع الـNO معلّق بلا مخرج، فإما ينتهي الـworkflow (يكسر قاعدة «المخزون يتجدّد») أو تضطر لنسخ باقي السلسلة داخل كل فرع NO — انفجار تكراري.

الحل: استعمل أكشن Go To — نفس الأكشن الذي يستعمله الدليل للحلقة الدائمة. في فرع الـNO ضع Go To → عقدة الـWait التالية. الـGo To هو الوسيلة الوحيدة لإعادة دمج المسارات في GHL.

⚠️ أول شيء تعمله قبل أن تبني 60+ عقدة: افتح الباني، أنشئ If/Else واحدة، وتأكّد أن أكشن Go To يقبل الاستهداف إلى عقدة Wait. كل تخطيط الدليل مبني على هذا.

التكلفة: +8 عقد Go To (واحدة لكل فرع NO).

### 2. الدليل يطلب بناء البنية مرّتين — §2 يناقض §4

- §2 يقول: كل مجموعة 4 عقد (Stage Guard → Match Guard → SMS → Update)، وابنِ الأولى ثم انسخها.

- §4 يقول: لا، هذه ناقصة — يجب إضافة Webhook + Wait 30s، فتصبح 6 عقد.

لو نفّذت §2 حرفياً ثم وصلت §4، بتضطر تفكّ 7 مجموعات وتعيد بناءها.

§4 هو الصحيح. البنية الحقيقية لكل مجموعة 7 عقد:

① Stage Guard (If/Else)  ─NO→ End Workflow

② Custom Webhook  → المحرّك

③ Wait 30s

④ Match Guard (If/Else)  ─NO→ ⑦ Go To (الـWait التالي)

⑤ SMS

⑥ Update Opportunity (sent_project_ids)

ابنِ هذه مرة واحدة وانسخها — لا تبنِ نسخة §2 إطلاقاً.

### 3. Allow Re-entry = OFF يقفل العميل العائد للأبد

الدليل يطلب إطفاءه كقفل تزامن — وهذا صحيح لمنع مسارَي إرسال متوازيين.

لكن له أثر جانبي غير مذكور: لو انتقل عميل إلى Unit Interest (فتوقّفت الرعاية بالحارس)، ثم رجع لاحقاً إلى Active — Nurture Running — W3 لن يعمل له مرّة ثانية أبداً. الفرصة استهلكت دخولها الوحيد.

هذا سيناريو واقعي جداً: عميل يبدي اهتماماً، لا يُكمل، فيُعاد للرعاية.

قرار مطلوب منك — ليس خطأ في الدليل بل ثغرة لم تُناقَش:

| الخيار | المقابل |
| --- | --- |
| اتركه OFF | أمان تزامن كامل · العائدون لا يُخدَمون آلياً |
| شغّله ON | العائدون يُخدَمون · تحتاج قفلاً بديلاً (حقل nurture_active مثلاً) |

### 4. إنشاء الـAssociation سقط من الدليل

المواصفات §«منطق كل خطوة» بند 3 تطلب: sent_project_ids += next_match_id + إنشاء Association بين الفرصة والمشروع.

عقدة ④ بالدليل تكتب `sent_project_ids` فقط. الـAssociation غير مذكورة إطلاقاً.

قرّر: إمّا تضيف العقدة، أو تشطب المتطلّب من المواصفات صراحةً. لا تتركه معلّقاً.

### 5. عدد العقد بالدليل قديم

الدليل §3 يقول «≈41 عقدة» — محسوبة على مجموعات §2 ذات الـ4 عقد.

العدد الحقيقي: 8 مجموعات × 6 + 8 عقد Go To للـNO + 8 انتظارات + Go To الحلقة ≈ 65 عقدة.

فرق كبير يؤثّر على تقدير وقتك (الدليل قدّر 2–3 ساعات — الواقع أقرب لـ4–5).

### 6. خطة الاختبار تستعمل رقماً مضلّلاً

الدليل §5.1 يقول: استعمل basaksehir — «أكبر مخزون 46 مشروع».

الـ46 هي كل مشاريع المنطقة. لكن المطابقة تحتاج مشروعاً فيه district_slug و سعر USD معاً. المخزون القابل للمطابقة فعلاً في basaksehir: 7 مشاريع فقط.

الأفضل للاختبار: esenyurt — 10 مشاريع قابلة للمطابقة، الأعلى في الحساب.

## 📊 أرقام محدّثة (قراءة حيّة 2026-09-02)

| المؤشر | الدليل (2026-09-01) | الحيّ الآن |
| --- | --- | --- |
| إجمالي المشاريع | 429 | 433 |
| district_slug معبّأ | 424 (99%) | 428 (98%) |
| سعر USD واحد+ | 121 (28%) | 121 (27%) |
| قابل للمطابقة فعلاً | — | 117 (27%) |
| مناطق فيها مخزون قابل للمطابقة | — | 26 slug |

أعلى المناطق قابليةً للمطابقة: esenyurt 10 · sariyer 9 · kagithane 8 · buyukcekmece 7 · kucukcekmece 7 · basaksehir 7

73% من المخزون خارج المطابقة — NO_MATCH سيكون الحالة الغالبة. هذا يجعل معالجة فرع الـNO (مشكلة 1) حرجة لا هامشية.

## 🔧 تصحيحات صغيرة

- §6 صف «61 مشروع بتاريخ 2099» — ✅ أُصلح 2026-09-02 (كُتب 2026-08-01 · 61/61). احذف الصف.

- `Wait 30s` بعد الويبهوك — ثبّتها بعد قياس زمن ردّ المحرّك فعلياً؛ 30 ثانية تخمين.

- الفاصلة البادئة في `sent_project_ids` — الدليل يقول «تحقّق من أن المحرّك يتجاهلها». هذا غير محسوم وغير قابل للفحص من GHL — يحتاج قراءة كود الـworker. لا تنشر قبل حسمه.

## الترتيب المقترح

- افحص أكشن Go To في الباني — هل يستهدف عقدة Wait؟ (مشكلة 1) ← يحدّد كل ما بعده

- احسم Allow Re-entry (مشكلة 3) — قرار عمل لا تقني

- احسم الـAssociation (مشكلة 4)

- ابنِ مجموعة 7 عقد واحدة كاملة، اختبرها بانتظار دقيقة واحدة

- انسخها 7 مرات فقط بعد نجاح الأولى

- اختبر بـesenyurt لا basaksehir

*Innova Smart Solutions — مراجعة دليل W3 · 2026-09-02*

نظام ماجد كرف — Location jo8GkEPOGeRVWN5khioH · المصدر: Archive/review/W3_GUIDE_REVIEW.md